แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 |  |  |  | ปี 2567 |  |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  |  |  | รวม 5 ปี |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ(บาท) |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ(บาท) |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ(บาท) |  |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 105 |  | 209,252,100 |  | 111 |  | 212,769,600 | 124 | 403,686,500 | 122 | 402,828,100 | 105 |  | 207,715,800 |  | 567 |  | 1436,252,100 |  |
| รวม | 105 |  | 209,252,100 |  | 111 |  | 212,769,600 | 124 | 403,686,500 | 122 | 402,828,100 | 105 |  | 207,715,800 |  | 567 |  | 1436,252,100 |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 |  | 225,000 |  | 7 |  | 225,000 | 7 | 225,000 | 7 | 225,000 | 7 |  | 225,000 |  | 35 |  | 1,125,000 |  |
| 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 9 |  | 1,360,000 |  | 9 |  | 1,360,000 | 9 | 1,360,000 | 9 | 1,360,000 | 9 |  | 1,360,000 |  | 45 |  | 6,800,000 |  |
| 2.3 แผนงานการศึกษา | 16 |  | 5,515,000 |  | 16 |  | 5,515,000 | 17 | 11,065,000 | 17 | 11,065,000 | 17 |  | 11,065,000 |  | 83 |  | 44,225,000 |  |
| 2.4แผนงานสาธารณสุข | 6 |  | 870,000 |  | 6 |  | 870,000 | 6 | 870,000 | 6 | 870,000 | 6 |  | 870,000 |  | 30 |  | 4,350,000 |  |
| 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 |  | 235,000 |  | 8 |  | 235,000 | 8 | 235,000 | 8 | 235,000 | 8 |  | 235,000 |  | 40 |  | 1,175,000 |  |
| 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 21 |  | 2,048,000 |  | 21 |  | 2,048,000 | 21 | 2,048,000 | 21 | 2,048,000 | 21 |  | 2,048,000 |  | 105 |  | 10,240,000 |  |
| 2.7 แผนงานงบกลาง 2.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5 1 |  | 17,880,000 60,000 |  | 5 1 |  | 18,390,000 60,000 | 5 1 | 18,900,000 60,000 | 5 1 | 19,910,000 60,000 | 5 1 |  | 20,420,000 60,000 |  | 25 5 |  | 95,500,000 300,000 |  |
| รวม | 73 |  | 28,193,000 |  | 73 |  | 28,703,000 | 74 | 34,763,000 | 74 | 35,773,000 | 74 |  | 36,283,000 |  | 368 |  | 163,715,000 |  |
| ยุทธศาสตร์ |  | ปี 2566 |  |  |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  |  | ปี 2570 |  |  |  | รวม 5 ปี |  |  |  |
|  |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ(บาท) |  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ(บาท) |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ(บาท) |  |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการเกษตร |  | 6 |  | 290,000 |  | 6 | 290,000 | 6 | 290,000 | 6 | 290,000 |  | 6 |  | 290,000 |  | 30 |  | 1,450,000 |  |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 1 |  | 100,000 |  | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 |  | 1 |  | 100,000 |  | 5 |  | 500,000 |  |
| 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  | 1 1 1 |  | 500,000 1,000,000 20,000 |  | 1 1 1 | 500,000 1,000,000 20,000 | 1 2 1 | 500,000 1,500,000 20,000 | 1 2 1 | 500,000 1,500,000 20,000 |  | 2 2 1 |  | 1,000,000 1,500,000 20,000 |  | 6 8 5 |  | 3,000,000 6,500,000 100,000 |  |
| รวม |  | 10 |  | 1,910,000 |  | 10 | 1,910,000 | 11 | 2,410,000 | 11 | 2,410,000 |  | 12 |  | 2,910,000 |  | 54 |  | 11,550,000 |  |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการเกษตร |  | 4 |  | 2,300,000 |  | 4 | 2,300,000 | 4 | 2,300,000 | 4 | 2,300,000 |  | 4 |  | 2,300,000 |  | 20 |  | 11,500,000 |  |
| 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน |  | 24 4 |  | 12,938,000 1,180,000 |  | 24 4 | 12,938,000 1,180,000 | 24 4 | 12,938,000 1,180,000 | 24 4 | 12,938,000 1,180,000 |  | 24 4 |  | 12,938,000 1,180,000 |  | 120 20 |  | 64,690,000 5,900,000 |  |
| รวม |  | 32 |  | 16,418,000 |  | 32 | 16,418,000 | 32 | 16,418,000 | 32 | 16,418,000 |  | 32 |  | 16,418,000 |  | 160 |  | 82,090,000 |  |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 | 3,315,000 | 9 | 3,315,000 | 9 | 3,315,000 | 9 | 3,315,000 | 9 | 3,315,000 | 45 | 16,575,000 |
| 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 8 | 17,280,000 | 8 | 17,280,000 | 8 | 17,280,000 | 11 | 18,380,000 | 10 | 18,030,000 | 45 | 88,250,000 |
| รวม | 17 | 20,595,000 | 17 | 20,595,000 | 17 | 20,595,000 | 20 | 21,695,000 | 19 | 21,345,000 | 90 | 104,825,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 237 | 276,368,100 | 243 | 280,395,600 | 258 | 477,872,500 | 259 | 479,124,100 | 242 | 284,671,800 | 1,239 | 1,798,432,100 |

แบบ ผ. 01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| โครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 34 | 11,363,500 | 32 | 10,701,500 | 37 | 12,712,000 | 42 | 15,331,400 | 36 | 12,947,800 | 181 | 63,056,200 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 3 | 450,000 | 11 | 1,450,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 780,000 | 5 | 780,000 | 5 | 780,000 | 6 | 1,580,000 | 5 | 780,000 | 26 | 4,700,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 2,520,000 | 5 | 2,520,000 | 5 | 2,520,000 | 5 | 2,520,000 | 5 | 2,520,000 | 25 | 12,600,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 14 | 2,100,000 | 14 | 2,100,000 | 14 | 2,100,000 | 14 | 2,100,000 | 14 | 2,100,000 | 70 | 10,500,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 60 | 17,013,500 | 58 | 16,351,500 | 63 | 18,362,000 | 69 | 21,781,400 | 63 | 18,797,800 | 313 | 92,306,200 |

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(อบต.เทพราช )

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย กระจ่าง–ไสพลูหมู่ที่1จดตำบลเปลี่ยน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4ม. ยาว 314 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  |  | 410,000(กว้าง 4ม.ยาว150 ม.) | 450,000(กว้าง 4ม.ยาว164 ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายด่านขุนไกรจดถนน หัวแรต-อ่าวยางแดง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 ม.ยาว 151 ม.หนา0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  | 420,000 |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสายัณห์ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4ม.ยาว 618 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. |  |  | 544,000(กว้าง 4ม.ยาว200 ม.) | 544,000(กว้าง 4ม.ยาว200 ม.) | 593,000 (กว้าง 4ม.ยาว218 ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิชีพจดห้าต้น หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4ม.ยาว 209 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. |  |  | 570,000 |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกกิ่งทองจดฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4ม.ยาว 200 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. |  |  | 544,000 |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายธวัชชัย - คูชลประทาน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 650 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนสายสายเลียบคูชลประทาน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายชาญชัยถึงสายหัวแรต – อ่าวยางแดง) | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 650 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายคลองต่อเรือ หมู่ที่ 1 | เพื่อการระบายน้ำให้สะดวกขึ้น | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ระบายน้ำเร็วขึ้น | น้ำสามารถระบายได้สะดวกขึ้นในฤดูน้ำหลาก | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านต่อเรือ – ไสใหญ่ หมู่ที่2 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง4ม.ยาว 23 ม. หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. |  | 63,000 |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสาโรจน์ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4 ม.ยาว๒๐0 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. |  |  |  |  | 544,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายชัย –ไสใหญ่ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว480 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250 ม.) |  | 625,600 (กว้าง 4ม.ยาว230 ม.) |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายวิโรจน์ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว273 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50ม. |  | 742,500 |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายปรีชา หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว332 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50ม. |  |  | 435,000 (กว้าง 4ม.ยาว160 ม.) | 468,000 (กว้าง 4ม.ยาว172 ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนไสใหญ่ - เขาคา หมู่ที่ ๒ | เพื่อการระบายน้ำให้สะดวกขึ้น | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 3 ช่องทาง(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ระบายน้ำเร็วขึ้น | น้ำสามารถระบายได้สะดวกขึ้นในฤดูน้ำหลาก | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 103 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50ม. |  |  | 280,100 |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นเนียง 1 หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50ม. |  |  |  | 307,000 |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นเนียง 2 หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 230 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50ม. |  |  |  | 625,600 |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นเนียง 4 หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 208 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50ม. |  |  |  | 565,700 |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นเนียง 5 หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 172 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50ม. |  |  | 467,800 |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นเนียง 6 หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 108 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50ม. |  |  | 293,700 |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายวังแป้น 1 หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4ม.ยาว174ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 473,200 |  |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางส่อง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว215ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 584,800 |  |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบห้วยทรายขาว หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว202ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. |  |  |  | 549,400 |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว406ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. |  |  |  | 544,000 (กว้าง 4ม.ยาว200 ม.) | 560,000 (กว้าง 4ม.ยาว206ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายพลฉาย หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 511 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. |  |  | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250 ม.) | 709,900 (กว้าง 4ม.ยาว261 ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเดช หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 529ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. |  |  | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250 ม.) | 758,800 (กว้าง 4ม.ยาว279 ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณบ้านนายบุญแนม – หลัง ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า หมู่ที่ 4 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) |  |  |  |  | ๔๐0,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ - ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 4 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔๐0,000 |  |  |  |  | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายซอยสหประชาชาติ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายบ้านนายวัฒนชัย –นายโสภณ เชาวลิต หมู่ที่ 4 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสาโรจน์ – หัวสะพานคลองเผียน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง5 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 ม. |  |  |  | 680,000 |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกนายสมโภชน์ – ชลประทาน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5ม.ยาว 200 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  |  |  | 680,000 |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเผียน – วังด้ง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5ม.ยาว760 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  |  | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว250 ม.) | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว250 ม.) | 884,000 (กว้าง 5ม.ยาว260 ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านเริญเรือง หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5ม.ยาว 150 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  | 510,000 |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ไสใน ๑ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5ม.ยาว1,500 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 1,020,000 (กว้าง 5ม.ยาว300 ม.) | 1,020,000 (กว้าง 5ม.ยาว300 ม.) | 1,020,000 (กว้าง 5ม.ยาว300 ม.) | 1,020,000 (กว้าง 5ม.ยาว300 ม.) | 1,020,000 (กว้าง 5ม.ยาว300 ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงชนบทสาย เจซี – เขาเตง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | ๑,๗๐๐,๐๐๐(กว้าง 5ม.ยาว๕๐0 ม.) | ๑,๗๐๐,๐๐๐(กว้าง 5ม.ยาว๕๐0 ม.) | ๑,๗๐๐,๐๐๐(กว้าง 5ม.ยาว๕๐0 ม.) | ๑,๗๐๐,๐๐๐(กว้าง 5ม.ยาว๕๐0 ม.) | ๑,๗๐๐,๐๐๐(กว้าง 5ม.ยาว๕๐0 ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสใน 2 หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 ม.ยาว1,000 ม.หนา0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 544,000 (กว้าง 4 ม.ยาว 200ม.) | 544,000 (กว้าง 4 ม.ยาว 200ม.) | 544,000 (กว้าง 4 ม.ยาว 200ม.) | 544,000 (กว้าง 4 ม.ยาว 200ม.) | 544,000 (กว้าง 4 ม.ยาว 200ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเงินเยน – โรงรม เจ๊ชี หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 ม.ยาว 1,800 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 979,200 (กว้าง 4ม.ยาว360 ม.) | 979,200 (กว้าง 4ม.ยาว360 ม.) | 979,200 (กว้าง 4ม.ยาว360 ม.) | 979,200 (กว้าง 4ม.ยาว360 ม.) | 979,200 (กว้าง 4ม.ยาว360 ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 39 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(บริเวณถนนสายบ้านเผียน – ชลประทาน) หมู่ที่ 5 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| 40 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(บริเวณถนนซอยอุทิศ – รพช.) หมู่ที่ 5 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(บริเวณถนนซอยศรีสมบูรณ์) หมู่ที่ 5 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเปลี่ยน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่6มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4 ม.ยาว 200 ม.หนา0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 ม. |  | 544,000 |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน – ห้วยหิน หมู่ที่6 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่6มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4 ม.ยาว 200 ม.หนา0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 ม. | 544,000 |  |  |  |  | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | การเดินทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูจันทร์ - ชลประทาน หมู่ที่6 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่6มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4 ม.ยาว 191 ม.หนา0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 ม. | 519,500 |  |  |  |  | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | การเดินทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 45 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(บริเวณถนนสายชลประทานเลียบคลองเปลี่ยน) หมู่ที่ 6 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 46 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนสายไสอ้อย – บ้านนายชิต หมู่ที่ 6 | เพื่อการระบายน้ำให้สะดวกขึ้น | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ระบายน้ำเร็วขึ้น | น้ำสามารถระบายได้สะดวกขึ้นในฤดูน้ำหลาก | กองช่าง |
| 47 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณหลังบ้านนายทวีโชค สมเก่า หมู่ที่ 6 | เพื่อการระบายน้ำให้สะดวกขึ้น | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) |  |  | 400,000 |  |  | ระบายน้ำเร็วขึ้น | น้ำสามารถระบายได้สะดวกขึ้นในฤดูน้ำหลาก | กองช่าง |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางเลือดขาว หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4เมตรยาว423ม.หนา0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 ม. |  | 544,000 ( กว้าง 4ม.ยาว200ม.) | 606,500 (กว้าง 4 ม.ยาว 223ม.) |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตาพับ – นายทรวง หมู่ที่ 7 จด หมู่ที่ 4 ต.เสาเภา | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4เมตรยาว 515 ม.หนา0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 ม. |  | 680,000 ( กว้าง 4ม.ยาว250ม.) | 720,800 (กว้าง 4ม.ยาว 265ม.) |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสแพ จด บ้านนายม่อน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว500 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  | 680,000 ( กว้าง 4ม.ยาว250ม.) | 680,000 ( กว้าง 4ม.ยาว250ม.) |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสคา – หัวทุ่ง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 7 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว195 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 ม. | 530,400 |  |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกต้นมะปราง – คลองไทร หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1,000ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 544,000 (กว้าง 4ม.ยาว200ม.) | 544,000 (กว้าง 4ม.ยาว200ม.) | 544,000 (กว้าง 4ม.ยาว200ม.) | 544,000 (กว้าง 4ม.ยาว200ม.) | 544,000 ( กว้าง 4ม.ยาว200ม.) | ระยะ ทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายทบ – บ้านนายเชือบ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 8 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.หนา0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. |  |  | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250ม.) | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกนายสมจ่าย – คลองท่าทน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 8 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4ม. ยาว 500 ม.หนา0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. |  | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250 ม.) | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250ม.) |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายบำรุง ทิพย์รักษา – นางสุจินต์ ขาวเอียด หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 8 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4ม. ยาว 500 ม.หนา0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. |  |  |  | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250 ม.) | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250 ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง4ม.ยาว 211 ม.หนา0.15ม.ไม่มีไหล่ทาง |  | 573,900 |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย โชคดีต่อถนนประชาชื่น หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง4ม.ยาว189 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 514,000 |  |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | กองช่าง |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นายเอื้อน – บ้านนายโชติ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง4ม.ยาว 305 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  | 408,000 (กว้าง 4ม.ยาว150 ม.) |  |  | 421,000 (กว้าง 4ม.ยาว155 ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยน้องเจี๊ยบ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง4ม.ยาว319 ม.หนา0.15เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  | 408,000 (กว้าง 4ม.ยาว150ม.) | 460,000 (กว้าง 4ม.ยาว169ม.) |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโชติ - ประชาชื่น หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่9 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง4ม.ยาว ๕๐๐ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  |  |  | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250ม.) | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชลประทาน – บ้านนายชอบ หมู่ที่9 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่9มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง4ม.ยาว300ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  |  | 408,000 (กว้าง 4ม.ยาว150ม.) | 408,000 (กว้าง 4ม.ยาว150ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 62 | โครงการปรับปรุงถนนสายโชคดี - บ้านนายชูด หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 300 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 63 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายแสวง – คลองท่าทน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 300 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 64 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนสายเขาแกลบ หมู่ที่ 9 – ไสใหญ่ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ๔๐0,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอำนวย สมล่ำ – เขานนท์ หมู่ที่10 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่10มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5ม.ยาว200ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  |  |  | 680,000 |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจรรยา จด อ่าวยางแดง หมู่ที่10 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่10มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5ม.ยาว200ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  |  | 680,000 |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 67 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสงวน – บ้าน นายธนายุทธ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่10 มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ |  |  |  | 450,000 |  | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 68 | โครงการปรับปรุงถนนสายฝายน้ำล้นบ้านเผียน – อ่าววาโย หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่10มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 2,000 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 69 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายปรีดา – หัวฝาย หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่10มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 3,000 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 70 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณซอยนายอำนวย สมล่ำ – เขานนท์ หมู่ที่10 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 3ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 71 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณลำห้วยนายปรีชา หมู่ที่10 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 72 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) |  |  |  | ๔00,000 |  | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 73 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายนายล่อง – เขานนท์ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 74 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายนายวิเชียร – เขานนท์ หมู่ที่10 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 75 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณห้วยนางสายใจ ใจห้าว หมู่ที่10 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 3ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | 500,000 |  |  |  |  | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 76 | โครงการขยายท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ผ่องแผ้ว หมู่ที่ 10 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ขยายท่อเหลี่ยม คสล. จาก 2 ช่อง ทาง เป็น 3 ช่องทาง(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 77 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจแพน หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่11 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว840ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว 250 ม.) | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว 250 ม.) | 924,800 (กว้าง 4ม.ยาว 340 ม.) |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 78 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองท่าทน หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่11 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 261ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม |  |  |  | 709,900 |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 79 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายไสคา หมู่ที่11 จด หมู่ที่ 8 ต.ฉลอง | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่11 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 ม.ยาว 567 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. |  |  | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว 200 ม.) | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว 200 ม.) | 567,800 (กว้าง 5ม.ยาว167 ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 80 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายอนามัย – บ้านนายถาวร หมู่ที่11 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่11 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4ม.ยาว150ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  |  |  | 408,000 |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 81 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวีระ หมู่ที่ 11 จดหมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่12 มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง 5ม. ยาว 600 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ |  |  |  |  | 270,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 82 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายอนามัย – บ้านนายถาวร หมู่ที่11 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2ช่องทาง | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 83 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณซอยเจแพน หมู่ที่11 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 84 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณห้วยตาผัน หมู่ที่11 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 85 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ริมถนนสายตลาดศุกร์ – บ้านน้ำฉา หมู่ที่ 11 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวประมาณ 150 ม. และบ่อพักพร้อมฝาปิด |  |  |  |  | 360,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 86 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทินกร หมู่ที่ 12 ต.เทพราช –ม.6 ต.ฉลอง | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่12มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 ม.ยาว822ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว 200ม.) | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว 200ม.) | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว 200ม.) | 754,800 (กว้าง 5ม.ยาว 222ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 87 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิจิตร – สุนันท์ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่12มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 ม.ยาว 745 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. |  | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว 200ม.) | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว 200ม.) | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว 200ม.) | 493,000 (กว้าง 5ม.ยาว145 ม.) | ระยะ ทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 88 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคสล. ร.ร.บ้าน น้ำฉา หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย | ขยายผิวจราจรคสล.กว้างข้างละ 1ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรตามแบบ อบต.เทพราช |  | 136,000 |  |  |  | ถนนมีสภาพดีขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 89 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคสล. สายสี่แยกจอแจหมู่ที่ 12 – ต.ฉลอง | เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย | ขยายผิวจราจรคสล.กว้างข้างละ 0.50ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรตามแบบ อบต.เทพราช |  |  | 136,000 |  |  | ถนนมีสภาพดีขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 90 | โครงการบุกเบิก/ปรับปรุงถนนสายบ้านนานสังวร – วัดเจดีย์ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่๑๒มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง5ม.ยาว750ม. |  |  |  | 750,000 |  | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 91 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมพงศ์ – นางถาวร(ชลประทาน ) หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่๑๒มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง5ม.ยาว750ม. |  |  |  | 337,000 |  | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 92 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ริมถนนสายสี่แยกจอแจหมู่ที่ 12 – ต.ฉลอง | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวประมาณ 200 ม. และบ่อพักพร้อมฝาปิด |  |  | 480,000 |  |  | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 93 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ริมถนนสายสี่แยกจอแจ– คลองไทร หมู่ที่ 12 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวประมาณ 200 ม. และบ่อพักพร้อมฝาปิด |  |  | 480,000 |  |  | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองคุด 1 หมู่ที่13 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่13มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 ม.ยาว 657 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว 250ม.) | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว 250ม.) | 533,800 (กว้าง 5ม.ยาว157 ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชลประทาน – หูน้ำฉา หมู่ที่13 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่13มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 ม.ยาว 990 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว 250ม.) | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว 250ม.) | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว 250ม.) | 816,000 (กว้าง 5ม.ยาว 240ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 96 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณซอยห้วยลึก หมู่ที่13 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่องทาง | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 97 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายคลองคุด – ชลประทาน หมู่ที่13 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่องทาง | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ๔00,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 98 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหวน - เขาเตง หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่14มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 900ม. หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. | 680,000 (กว้าง 4ม. ยาว 250 ม.) | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว 250ม.) | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว 250 ม.) | 408,000 (กว้าง 4ม.ยาว 150ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 99 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจุก – เขาเตง หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่14 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว200ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. |  |  |  |  | 544,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 100 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนิภา – โชคดี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4เมตรยาว800เมตรหนา0.15เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร |  | 544,000 (กว้าง 4ม.ยาว 200ม.) | 544,000 (กว้าง 4ม.ยาว 200 ม.) | 544,000 (กว้าง 4ม.ยาว 200ม.) | 544,000 (กว้าง 4ม.ยาว 200ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 101 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวิโรช – นายเหียม หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5เมตร ยาว 1,000 เมตร |  |  |  |  | 39,600 | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 102 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงงานน้ำยาง – เจชี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5เมตรยาว2,000เมตรหนา0.15เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร | 1,360,000 (กว้าง 5ม.ยาว400 ม.) | 1,360,000 (กว้าง 5ม.ยาว400 ม.) | 1,360,000 (กว้าง 5ม.ยาว400 ม.) | 1,360,000 (กว้าง 5ม.ยาว400 ม.) | 1,360,000 (กว้าง 5ม.ยาว400 ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 103 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายหนูเรียน – นายณรงค์ หมู่ที่14 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5เมตร ยาว 2,000 เมตร |  |  |  |  | 79,200 | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 104 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยน้ำเน่า - เขานนท์ หมู่ที่15 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่15 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง5ม.ยาว450เมตรหนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 510,000 (กว้าง 5ม.ยาว150 ม.) | 510,000 (กว้าง 5ม.ยาว150 ม.) | 510,000 (กว้าง 5ม.ยาว150 ม.) |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 105 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามเทพ – ช้างไห้ หมู่ที่15 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่15มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง5ม.ยาว500ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50ม. | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว 250 ม.) | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว 250 ม.) |  |  |  | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 106 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายหัวเขานนท์ – สามเทพ หมู่ที่15 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 3 ช่องทาง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 107 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายสามเทพ – บ้านนายฉี หมู่ที่15 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 3 ช่องทาง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 108 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายห้วยน้ำเน่า – เขานนท์ หมู่ที่15 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 3 ช่องทาง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 109 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนสายช้างไห้ – บ้านนายนิล หมู่ที่15 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 3 ช่องทาง(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 110 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนเส้นทางการสัญจร ถนนทุกสายในตำบลเทพราช | เพื่อให้การคมนาคมและการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวมีความสะดวก | จัดหาวัสดุอุปกรณ์เช่น หินคลุก ท่อระบายน้ำ ท่อเหลี่ยม ฯ ลฯ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ระยะ ทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
| 111 | โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในตำบลเทพราช | เพื่อให้การคมนาคมและการเดินทางของประชาชนมีความสะดวก | ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในตำบลเทพราช | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ระยะทางถนนที่ซ่อมแซม | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 112 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชลติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมาและลดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ | ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ ในตำบล(เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่มีเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | อาชญา กรรมและอุบัติเหตุลดลง | ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 113 | โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | เพื่อให้ราษฎรที่มีพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ | ประชาชนในตำบลเทพราชได้มีพลังงานไฟฟ้าทดแทน | กองช่าง |
| 114 | โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 115 | โครงการเครื่องกรองน้ำชุมชน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค | ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ | ๕00,000 | ๕00,000 | ๕00,000 | ๕00,000 | ๕00,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 116 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค | กองช่าง |
| 117 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค | กองช่าง |
| 118 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค | กองช่าง |
| 119 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 120 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่5 | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 121 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนหมู่ที่6มีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 122 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 | เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน | 2,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ชาวบ้านหมู่ที่7มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 123 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | 3๕0,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 124 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่8 | เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ชาวบ้านหมู่ที่8มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 125 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค | กองช่าง |
| 126 | โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่9 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | - ปรับปรุงประตูเปิดปิดน้ำและท่อที่เสียหาย,ไดนาโมและระบบไฟฟ้าและอื่นๆพร้อมเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำ -ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน - ก่อสร้างบ่อดักตะกอนและท่อระบายน้ำทิ้งของประปาหมู่บ้านฯลฯ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 127 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน |  |  |  | ๕๐0,000 |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค | กองช่าง |
| 128 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่11 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 129 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 43 -100 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 | จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั้งปี | กองช่าง |
| 130 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่12 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 131 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน |  |  | ๕๐0,000 |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค | กองช่าง |
| 132 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่12 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 133 | โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ที่1๔ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 134 | โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ที่15 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาภูเขา ตามแบบ อบต.เทพราช | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | ๒,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 135 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งภายในตำบล เทพราช | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมด้วยจัดทำระบบส่งน้ำ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำบาดาล | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั้งปี | กองช่าง |
| 136 | โครงการติดตั้งป้าย บอกเส้นทาง | เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้เส้นทางเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง | ติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | อุบัติเหตุลดลง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | กองช่าง |
|  | รวม 136โครงการ | - | - | 56,266,100 | 59,783,600 | 66,760,500 | 65,902,100 | 54,729,800 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อบต.เทพราช )

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ | เพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ | จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันตามนโยบายของรัฐบาล | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | การจัดกิจกรรม | ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระประมุขของปวงขนชาวไทย | จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ประชาชนร่วมกิจกรรม 1,000 คน | พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล) | เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | จัดงานวันปิยมหาราช | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ประชาชนร่วมกิจกรรม 1,000 คน | ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย | จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ประชาชนร่วมกิจกรรม 1,000 คน | พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมราชินีในรัชกาล ที่10 | จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี ในรัชกาล ที่10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ประชาชนร่วมกิจกรรม 1,000 คน | พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าแสดงความจงรักภักดี | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล) | เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ประชาชนร่วมกิจกรรม 1,000 คน | ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล (อุดหนุน อบต. ทุ่งปรัง) | เพื่อให้การอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์ฯมีความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพและมีความทันสมัย | สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | จำนวนผู้มาใช้บริการ | การบริหารจัดการศูนย์ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ส่ำนักปลัด |
|  | รวม 7 โครงการ | - | - | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อบต.เทพราช )

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยฝ่ายพลเรือน ให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ช.ม. | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | จำนวนครั้งของการช่วยเหลือประชาชน | ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้า | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สมาชิกอปพร. จำนวน 100 คน | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | จำนวน สมาชิก อปพร.ที่ผ่านการอบรม | สมาชิกอปพร.มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้อปพร.มีเครื่องแต่งกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงาน | จัดหาเครื่องแต่งกาย ให้แก่ อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในตำบล เทพราช | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | สมาชิก อปพร.ร้อยละ 50 มีเครื่อง แต่งกาย | อปพร.มีความคล่องตัวและปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร/ไฟกระพริบ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร/ไฟกระพริบ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อุบัติเหตุลดลง | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคม | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (7 วันอันตราย ) | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดในตำบล | ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | อุบัติเหตุลดลง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนและสถานที่ท่องเที่ยว | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย | เพื่อให้ประชาชนได้มีการสวมหมวกนิรภัย และมีวินัยจราจรขับขี่อย่างปลอดภัย | รณรงค์ให้ประชาชนในตำบลที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง | ประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์มีความปลอดภัยบนท้องถนน | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการติดตั้งกระจกโค้ง | เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางทองถนนภายในตําบล | ติดตั้งกระจกโคงตามจุดพื้นที่เสี่ยง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จํานวนกระจกโค้งที่ติดตั้ง | ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการฝึกอบรมและทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สมาชิกอปพร. จำนวน 100 คน | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวน สมาชิก อปพร.ที่ผ่านการอบรม | สมาชิกอปพร.มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าและหากมีไฟป่าจะได้รู้จักการแก้ไข | จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ลดการเกิดไฟป่า | มีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า | สำนักปลัด |
|  | รวม 9 โครงการ | - | - | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อบต.เทพราช )

2.3แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน | เด็ก เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000คน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | เด็กกล้าแสดงออกและเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น | เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน | เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เข้ารับการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน | นักเรียนระดับประถมศึกษาประมาณ 100 คน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | นักเรียนร้อยละ100ผ่านเกณฑ์การประเมิน | นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในพื้นที่ | เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย | เด็กเล็กและเด็กนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริมนมทุกคน | เด็กเล็กและเด็กนักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาหารกลางวัน) | เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เทพราช ทั้ง 5 ศูนย์ | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | เด็กปฐมวัยได้รับการจัดสรรครบถ้วนทุกราย | เด็กนักเรียนได้ร้ับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .เทพราช ทั้ง 5 ศูนย์ | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | เด็กปฐมวัยได้รับการจัดสรรครบถ้วนทุกราย | เด็กปฐมวัยมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เทพราช ทั้ง 5 ศูนย์ | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | เด็กปฐมวัยได้รับการจัดสรรครบถ้วนทุกราย | เด็กปฐมวัยได้รับการจัดสรรค่าจัดการศึกษา | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เทพราช | เพื่อให้มีสถานที่มีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก | ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ทาสีอาคาร ซ่อมประตู หน้าต่าง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่อยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ศพด.จำนวน 5 แห่ง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุงเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู | เพื่อให้ครูผู้ดูแลได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | ผู้ประกอบวิชาชีพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.เทพราช | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | จำนวนครู | ครูผู้ดูแลได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 9 | โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง | เด็กเล็กใน ศพด.สังกัด อบต.เทพราช | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | จำนวนเด็กเล็ก | เด็กเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา | กองการศึกษา |
| 10 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนวัด เทพราช | เพื่อให้นักเรียน มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานตลอดปีการศึกษา | นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรรครบถ้วนทุกราย | เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดธารน้ำฉา | เพื่อให้นักเรียน มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานตลอดปีการศึกษา | นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรรครบถ้วนทุกราย | เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| 12 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า | เพื่อให้นักเรียน มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานตลอดปีการศึกษา | นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรรครบถ้วนทุกราย | เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| 13 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านน้ำฉา | เพื่อให้นักเรียน มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานตลอดปีการศึกษา | นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรรครบถ้วนทุกราย | เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| 14 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านเผียน | เพื่อให้นักเรียน มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานตลอดปีการศึกษา | นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรรครบถ้วนทุกราย | เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน จำนวน 3 แห่ง |  |  | 5,550,000 | 5,550,000 | 5,550,000 | อาคาร ศพด.จำนวน 3 แห่ง | มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย | กองการศึกษา |
| 16 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีผ่านการเล่น | ก่อสร้างสนามเด็กเล่น (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | เด็กนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี | กองการศึกษา |
| 17 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เทพราช ทั้ง 5 ศูนย์ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | เด็กนักเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVสำหรับการเรียนรู้ | กองการศึกษา |
|  | รวม 17 โครงการ | - | - | 5,515,000 | 5,515,000 | 11,065,000 | 11,065,000 | 11,065,000 |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อบต.เทพราช )

2.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน | เพื่อให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก | หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเทพราชจำนวน 15 หมู่บ้าน | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนประชากรหมา แมว | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์(หมา,แมว) ในพื้นที่ตำบล เทพราช | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าลดลง | ไม่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง | ประชาชน จำนวน 100 คน | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ผู้เข้าอบรมร้อยละ 70 สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น | ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้านตรวจคัดกรองและหาความผิดปกติในระยะเริ่มต้น | อสม.และสตรี จำนวน 100 คน | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | อัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมลดลง | สตรีในหมู่บ้านตรวจเต้านมและหาความผิดปกติด้วยตนเองได้ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก สามารถจัดหาอาหารที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับวัยให้แก่เด็กที่ขาดสารอาหารได้อย่าง ถูกต้อง | ผู้ปกครองเด็กที่ต้องปรับปรุงภาวะโภชนาการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เด็กร้อยละ 50 มีสุขภาพดีขึ้น | ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการจัดหาอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมแก่เด็ก | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคติดต่อตามฤดูกาล | เพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคติดต่อ | ประชาชนในตำบล เทพราช | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนในตำบลเทพราช | ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อครอบคลุมทั้งตำบล | สำนักปลัด |
|  | รวม 6โครงการ | - | - | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อบต.เทพราช )

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว | จัดอบรมสมาชิกในครอบครัว(พ่อ แม่ ลูก) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารและใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น | สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ | ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ อาสาสมัครและกลุ่มสตรีในพื้นที่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ปัญหาความรุนแรงลดลง | สังคมและชุมชนรอบข้างมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อสร้างอาชีพหรืองาน เสริมรายได้กับกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส | ผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลเทพราช จำนวน 100 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ50ของผู้อบรมนำความรู้ไปสร้างงาน | สร้างอาชีพหรืองานเสริมรายได้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจด้านโภชนาการ | เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | อาสาสมัครสาธารณสุขและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 150 คน | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจดูแลสุขภาพด้านโภชนาการ | ลดอัตราการป่วยของผู้สูงอายุจากโรคต่างๆ | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ประชาชนเยาวชน ในพื้นที่ตําบลเทพราช | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชน เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้อยลง | เยาวชนและประชาชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีส่วนร่วม และเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล / แผนชุมชน | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชนให้แก่ประชาชนในตำบล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนร้อยละ8๐มีความรู้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความรู้และเข้าร่วมสู่กระบวนการจัดทำแผนของหมู่บ้านและตำบล | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม | ผู้นำสตรีและกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน/ ตำบล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้นำสตรีและกรรมการสตรีร้อยละ8๐มีความรู้เพิ่มขึ้น | สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชล(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในอำเภอตำบลหมู่บ้าน | 1 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสิชล 2 ชุดปฏิบัติการประจำตำบลตั้งจุดตรวจจุดสกัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ผู้เสพผู้ค้ายาเสพติดมีจำนวนลดน้อยลง | สามารถลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านได้อย่างยั่งยืน | สำนักปลัด |
|  | รวม 8 โครงการ | - | - | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อบต.เทพราช )

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์” | เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งทางจิตใจและทางร่างกายของประชาชนในพื้นที่ของตำบลเทพราช | จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์” | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | เยาวชนประชาชนร่วมกิจกรรม2,000คน | เยาวชนประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรงรู้รักสามัคคี | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล | เพื่อให้เยาวชนประชาชนในพื้นที่ตำบลเทพราชมีสุขภาพที่ดี | จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เยาวชนประชาชนร่วมกิจกรรม500คน | ประชาชนสนใจเล่นกีฬาฟุตซอลมากขึ้น | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับระดับอำเภอ/จังหวัด | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาแก่เยาวชนในตำบล | จัดส่งนักกรีฑาและกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน ระดับอำเภอ/จังหวัด | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | เยาวชนประชาชนเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น | สามารถพัฒนาด้านกีฬาแก่เยาวชน | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11) | เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและปลอดภัยจากสารเสพติด | เยาวชนประชาชนตำบลเทพราชทั้ง 15 หมู่บ้าน | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | เยาวชนประชาชนร่วมกิจกรรมกีฬา 2,000 คน | สมาชิกในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และป้องกันยาเสพติด | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้นเนียงคัพ | เพื่อให้ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง เกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะ | จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้นเนียงคัพ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เยาวชนประชาชนร่วมกิจกรรมกีฬา 300 คน | ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง รู้รักสามัคคี | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและความ สามารถด้านกีฬา (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช) | เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน(อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา) | เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียน โรงเรียน วัดธารน้ำฉา | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) | เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน) | เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียน โรงเรียน บ้านเผียน | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | กองการศึกษา |
| 10 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา) | เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำฉา | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | กองการศึกษา |
| 1๑ | โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน เทพราชพิทยาสรรค์(อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์) | เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียน โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | เด็กนักเรียนมีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา | กองการศึกษา |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาน้ำฉาคัพ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ) | เพื่อให้ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง เกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะ | จัดการแข่งขันกีฬา น้ำฉาคัพ | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | เยาวชนประชาชนร่วมกิจกรรมกีฬา 300 คน | ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง รู้รักสามัคคี | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการพัฒนากีฬาอำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกหมู่เหล่า ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น | ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10,000 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เยาวชนประชาชนร่วมกิจกรรมกีฬา 10,000 คน | นักกีฬาของอำเภอสิชลได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น | กองการศึกษา |
| 14 | โครงการแห่เทียนพรรษา | เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้วัดต่างๆในตำบลเทพราช | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ถวายเทียนพรรษาให้แก่วัด ในตำบล | ประชาชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| 15 | โครงการงานประเพณีชักพระตำบลเทพราช | เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น | จัดตกแต่งขบวนเรือสำหรับชักพระ | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | เรือพระจำนวน 3 ลำ | ประชาชนร่วมอนุรักษ์งานประเพณีชักพระและเกิดความสามัคคี | กองการศึกษา |
| 16 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) | เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำ ผู้สูงอายุ) | จัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | บุตรหลานได้แสดงความเคารพบุพการี | ระลึกถึงความ สำคัญของผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุในครอบครัวและในสังคม | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไว้ต่อไป | จัดสรรงบประมาณและจัดงานประเพณีลอยกระทง | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ประชาชนร่วมกิจกรรม 1,000 คน | จัดสรรงบประมาณและจัดงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา |
| 18 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบล เทพราช | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ประชาชนในตำบล เทพราช | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ประชาชนร้อยละ80 ร่วมอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักวิถีชีวิตและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น | กอง การศึกษา |
| 19 | โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คงอยู่สืบไป | เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คงอยู่สืบไป | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ประชาชนร่วมกิจกรรม 500 คน | เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คงอยู่สืบไป | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 20 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล) | เพื่อฟื้นฟูส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของอำเภอสิชลให้ คงอยู่สืบไป | จัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ประชาชนร่วมกิจกรรม 5,000 คน | วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอำเภอสิชลเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย | กองการศึกษา |
| 21 | โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี “แห่หมรับเดือนสิบ” (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล) | เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้คงอยู่สืบไป | ชาวอำเภอสิชลเข้าร่วมในการจัดหมรับ – จัดขบวนหมรับ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนร่วมกิจกรรม 5,000 คน | ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้รับการสืบทอดต่อไป | กองการศึกษา |
|  | รวม 21โครงการ | - | - | 2,048,000 | 2,048,000 | 2,048,000 | 2,048,000 | 2,048,000 |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อบต.เทพราช )

2.7 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล เทพราช | 1๔,000,000 | 1๔,๕00,000 | 1๕,000,000 | 1๕,๕00,000 | 1๖,000,000 | จำนวนผู้สูงอายุที่ ได้รับค่าครองชีพ | ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ | เพื่อให้ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในพื้นที่ตำบล เทพราช | 3,๕00,000 | 3,๕00,000 | 3,500,000 | ๔,๐00,000 | ๔,๐00,000 | จำนวนผู้พิการ ที่ได้รับค่าครองชีพ | ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลเทพราช | ๖0,000 | ๖0,000 | ๖0,000 | ๖0,000 | ๖0,000 | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ ได้รับค่าครองชีพ | ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทพราช | เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช | 170,000 | 180,000 | 1๙0,000 | ๒๐0,000 | ๒๑0,000 | ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขมากขึ้น | ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ | สำนักปลัด |
| 5 | สบทบกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลเทพราช | เพื่อประชาชนตำบลเทพราชได้รับสวัสดิการทั่วถึง | กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลเทพราช | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ประชาชนตำบลเทพราชได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น | ประชาชนตำบล เทพราชได้รับสวัสดิการทั่วถึง | สำนักปลัด |
|  | รวม 5 โครงการ | - | - | 17,880,000 | 18,390,000 | 18,900,000 | 19,910,000 | 20,420,000 |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย | ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ตำบลเทพราช | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | จำนวนบ้านที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม | คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
|  | รวม 1 โครงการ | - | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (อบต.เทพราช )

3.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ในการเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร | จัดตั้งตลาดกลางเพื่อการเกษตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ตลาดกลางจำนวน 1 แห่ง | ชาวตำบลเทพราช มีศูนย์กลางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีรายได้เสริม | จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนในตำบล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้เข้าอบรมร้อยละ70นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีรายได้เสริม | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ | เพื่อลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีให้น้อยลง | กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเทพราช | ๒0,000 | ๒0,000 | ๒0,000 | ๒0,000 | ๒0,000 | กลุ่มเกษตรกรไม่ใช้สารเคมี | ได้ผักที่ปลอดภัยจากสารพิษผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความปลอดภัย | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร | สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น | ประชาชน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่ซางหม่น | เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่เชิงเศรษฐกิจโดยใช้วิธีเกษตรธรรมชาติให้กับ เกษตรกร | ปลูกไผ่ซางหม่นปีละ 500 กล้า | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ประชาชน สามารถพัฒนาผลผลิตจากไผ่และมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
|  | รวม 5 โครงการ | - | - | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (อบต.เทพราช )

3.2 แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลเทพราช | เพื่อให้ชุมชนได้มีการดำเนินงานเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี และความเข็มแข็งของชุมชน | สนับสนุนงบประมาณให้กับ กลุ่มอาชีพตำบลเทพราช | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สมาชิกกลุ่มร้อยละ70 มีรายได้เพิ่มขึ้น | ชุมชนมีรายได้จากอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |
|  | รวม ๑ โครงการ | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (อบต.เทพราช )

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานห้วยทรายขาว หมู่ที่ 4 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานห้วยทรายขาวให้เป็นที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชน | ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม งานที่ อบต.เทพราชกำหนด | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 แห่ง | มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเหมาะเป็นที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชน | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ | ก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อมอุปกรณ์กลางแจ้ง |  |  |  |  | 500,000 | สวนสุขภาพที่เพิ่มขึ้น | มีสถานที่ออกกำลังกายและที่พักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
|  | รวม 2 โครงการ | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (อบต.เทพราช )

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวตำบลเทพราช | เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวตำบลเทพราช เช่น น้ำตกอ่าวยางแดง น้ำตกวังด้ง น้ำตกหนานช่องฟ้าน้ำตกอ่าววาโยน้ำตกวังไม้ไผ่ ฯลฯ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | นักท่อง เที่ยวเพิ่มขึ้น | สถานที่ท่องเที่ยวตำบลเทพราชได้รับการฟื้นฟู | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว | ก่อสร้างแพลอยน้ำขนาด 20X 5 เมตร พร้อมหลังคา จำนวน 1 ลำ |  |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | นักท่อง เที่ยวเพิ่มขึ้น | ประชาชนในตำบลเทพราชมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
|  | รวม 2 โครงการ | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (อบต.เทพราช )

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ | เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนตำบล เทพราช | จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนนักท่อง เที่ยวร้อยละ 5 | เกิดกระบวนการอนุรักษ์ และสืบสานแหล่งเรียนรู้ | สำนักปลัด |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อบต.เทพราช )

4.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ | 1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และลดภาวะโลกร้อน 2.เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ | ดำเนินการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ตำบล เทพราช | ๕0,000 | ๕0,000 | ๕0,000 | ๕0,000 | ๕0,000 | จำนวนป่าไม้และสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีจิตสำนึก และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่ามากขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพในตำบลเทพราช | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพแก่กลุ่มปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ ในตำบลเทพราช | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น | เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ในตำบลเทพราช | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้(มูลสัตว์) นำมาผลิตพลังงานทดแทน | ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | บ่อก๊าซชีวภาพ | ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช /ปลูกต้นไม้ประจำท้องถิ่น /จัดให้มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีการอนุรักษ์ขยายพันธุ์ ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช | เกิดการรวมกลุ่มดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ในตำบลเทพราช | -เพื่อกำจัดวัชพืช -เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ ไม่ให้ตื้นเขิน -เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม - สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วในฤดูฝน และมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | - คลองเทพราช หมู่ที่ 2 - คลองต่อเรือหมู่ที่1 - คลองต่อเรือหมู่ที่2 - ห้วยคลองแห้ง หมู่ที่ 4 - คลองไสอ้อยหมู่ที่6 - คลองตอหมู่ที่7 - คลองไทร ม. 8 - คูระบายน้ำหมู่ที่11 - แหล่งน้ำ เหนือฝายชลประทานท่าทน - ฝายน้ำล้นห้วยน้ำโพรง - ห้วยวาโย ม.14 - แหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ | ๒,๐00,000 | ๒,๐00,000 | ๒,๐00,000 | ๒,๐00,000 | ๒,๐00,000 | จำนวนแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ขุดลอก | สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วในฤดูฝน และมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
|  | รวม 5 โครงการ | - | - | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อบต.เทพราช )

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งพัง บริเวณบ้านนางสรวง สมเขาใหญ่ หมู่ที่ ๔ | เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง | ก่อสร้างผนังกั้นน้ำขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว ๑๐0 เมตร | ๒๔0,000 | ๒๔0,000 | ๒๔0,000 | ๒๔0,000 | ๒๔0,000 | ผนังกั้นน้ำ คสล. | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (บริเวณห้วยนางสายใจ ใจห้าว) หมู่ที่10 | เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง | ก่อสร้างผนังกันดิน คสล.ระยะทางยาว 50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | ๕00,000 | ๕00,000 | ๕00,000 | ๕00,000 | ๕00,000 | ผนังกั้นดิน คสล. | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. (บริเวณเนินนายพะเนิน พรหมสุวรรณ) หมู่ที่10 | เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง | ก่อสร้างผนังกันดิน คสล.ระยะทางยาว 50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ผนังกั้นดิน คสล. | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๔ | โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งพัง ซอยเจแพน ม.11 | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะที่ดินทำกิน | ก่อสร้างพนังกั้นน้ำขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10 เมตร | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | กำแพงกันดิน คสล. | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บ้านที่อยู่อาศัย | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำคลองเปลี่ยน หมู่ที่ 14 | เพื่อป้องกันการพังของตลิ่ง รักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ | ก่อสร้างผนังกั้นน้ำขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 300 เมตร | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | กำแพงกันดิน คสล. | ป้องกันการพังของตลิ่ง รักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.ห้วยทรายขาว หมู่ที่3 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 4 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.คลองแห้ง หมู่ที่4 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.คลองเปลี่ยน หมู่ที่4 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.คลองท่าทน หมู่ที่ 5 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| ๑1 | ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ คสล. ห้วยน้ำเน่า(ช่วงบน) หมู่ที่10 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| ๑2 | โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ คสล. ห้วยคด หมู่ที่10 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| ๑3 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.คลอง ท่าทน หมู่ที่ 11 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่13 | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างพอเพียง | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กที่ห้วยคลองคุด2แห่งและห้วยลึก1แห่ง | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ เพื่อ การเกษตรอย่างพอเพียง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.คลองวาโย หมู่ที่ 1๔ | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.ห้วยนายปลาบ หมู่ที่ 14 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดสันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.ห้วยนายหวน หมู่ที่ 14 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดสันฝายสูง 1.5 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.สายบ้านนายโอภาส หมู่ที่ 1๔ จด หมู่ที่ 7 ต.เปลี่ยน | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.สายสามเทพ – ถ้ำเสือ หมู่ที่15 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.สายสามเทพ –ช้างไห้ หมู่ที่15 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.สายบ้านนายถนอมศักดิ์ – บ้านนายปัญญา หมู่ที่15 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.สายถ้ำเสือ – นาย จรินทร์ หมู่ที่15 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.สายสามเทพ – หนานช่องฟ้า หมู่ที่15 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้น คสล. สายห้วยน้ำเน่า หมู่ที่15 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
|  | รวม 24 โครงการ | - | - | 12,938,000 | 12,938,000 | 12,938,000 | 12,938,000 | 12,938,000 |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อบต.เทพราช )

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย | เพื่อให้มีการกำจัดขยะของชุมชน/ครัวเรือน/แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | จัดหาถังขยะให้กับชุมชน/แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเทพราช | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ขยะถูกนำไปจัดการ100% | ชุมชน/ครัวเรือน/แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| ๒ | โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ | เพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเทพราช | ประชาชนในตำบล เทพราช | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง | ลดปริมาณขยะและนำขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนมาใช้ประโยชน์สูงขึ้น | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการธนาคารขยะ | เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ | ประชาชนในตำบล เทพราช | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ขยะในชุมชนลดลง | มีการขยายโครงการสู่หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบล เทพราช | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ | เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย | ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. จำนวน 100 คน | ๒0,000 | ๒0,000 | ๒0,000 | ๒0,000 | ๒0,000 | ขยะในชุมชนลดลง | มีการลดและคัดแยกขยะในครัวเรือน | สำนักปลัด |
|  | รวม 4 โครงการ | - | - | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (อบต.เทพราช )

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | จัดอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น | ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างมีจิตสำนึกในการปฎิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน | จัดอบรมพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ผู้เข้าร่วมร้อยละ80สามารถใช้หลักธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน | พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างมีจิตสำนึกในการปฎิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ | จัดอบรม คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ผู้เข้าฝึกอบรมร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฎิบัติงานได้ | ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร | เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ และทัศนคติที่ดี นำความรู้ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดต่อไป | คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล แกนนำชุมชน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ผู้เข้าอบรมร้อยละ 70 มีความรู้เพิ่มขึ้น | บุคลากรตามเป้าหมาย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | จัดทำแผนที่ภาษี | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของการจัดเก็บภาษี ตามเป้าหมาย | เพิ่มรายได้ให้กับอบต. ร้อยละ100 | กองคลัง |
| 6 | โครงการอบต.เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | จัดบุคลากรออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บภาษีภายในตำบล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละของการจัดเก็บภาษี ตามเป้าหมาย | อบต.มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น | กองคลัง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของอบต. เทพราช | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีของอบต.เทพราชฯลฯ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละของการจัดเก็บภาษี ตามเป้าหมาย | อบต.มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 8 | โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย/ไร้สายภายในตำบลเทพราช | เพื่อให้ชาวบ้านตำบลเทพราชได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงทันเหตุการณ์ | ติดตั้งระบบเสียงตามสาย/ไร้สายจำนวน 15 หมู่บ้าน | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น | ชาวบ้านตำบล เทพราชได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงทันเหตุการณ์ | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตตำบล (ระบบ WI-FI FREE) | เพื่อพัฒนาให้เยาวชน ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลทางระบบ( IT ) | ติดตั้งชุดรับสัญญาณ Wireless (ชุดลูกข่าย) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ | เยาวชน ประชาชน สามารถพัฒนาการใช้ระบบ( IT )และก้าวทันเทคโนโลยี | สำนักปลัด |
|  | รวม 9 โครงการ | - | - | 3,315,000 | 3,315,000 | 3,315,000 | 3,315,000 | 3,315,000 |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (อบต.เทพราช )

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต. เทพราช | เพื่อให้มีสถานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนมากขึ้น | ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.เทพราช(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | อาคารที่ปรับปรุง | มีสถานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนมากขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เทพราช | เพื่อให้มีสถานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนมากขึ้น | ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เทพราช(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | อาคารที่ต่อเติม | มีสถานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนมากขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ อบต.เทพราช | เพื่อให้มีสถานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนมากขึ้น | ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ อบต.เทพราช ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | อาคารที่ปรับปรุง | มีสถานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนมากขึ้น | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. เทพราช | เพื่อรองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ | ก่อสร้างห้องน้ำในบริเวณที่ทำการ อบต.เทพราช | ๒๐0,000 | ๒๐0,000 | ๒๐0,000 | ๒๐0,000 | ๒๐0,000 | ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ | ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความสะดวกสบายขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำมัน ชนิดถังลอย พร้อมแท่นตั้งตู้จ่ายน้ำมัน และตู้จ่ายน้ำมันอิเลคทรอนิค 1 สายจ่าย (ตัวเลขระบบไฟฟ้า) | เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ติดตั้งถังเก็บน้ำมัน ชนิดถังลอย พร้อมแท่นตั้งตู้จ่ายน้ำมัน และตู้จ่ายน้ำมัน อิเลคทรอนิค 1 สายจ่าย (ตัวเลขระบบไฟฟ้า) |  |  |  | 250,000 | 250,000 | ถังเก็บน้ำมัน ชนิดถังลอย | การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ หมู่ที่ 14 | เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ | ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียน รู้ฯ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 15ม. |  |  |  | 350,000 |  | การดำเนินกิจกรรมทางทรัพยากร ธรรมชาติ | ชุมชนสามารถพัฒนากิจกรรมทางทรัพยากร ธรรมชาติป่าไม้ | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมรถและแท่นล้างรถ | เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ก่อสร้างอาคารโรงซ่อมรถและแท่นล้างรถ(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กําหนด) |  |  |  | 500,000 | 500,000 | ความพร้อมใช้งานของรถ/อุปกรณ์ต่างๆ | การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ | เพื่อใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และบุคลากรของ อบต.เทพราช | ก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำ การอบต.เทพราช (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กําหนด) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ | มีโรงจอดรถที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณที่ทําการ อบต.เทพราช | เพื่อใหมีอาคารอเนกประสงคสําหรับบริการประชาชน และจัดทํากิจกรรม | กอสรางอาคารอเนกประสงค(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กําหนด) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | อาคารอเนกประสงค์ | มีอาคารอเนกประสงคสําหรับบริการประชาชน และจัดทํากิจกรรม | กองช่าง |
| 10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.เทพราช | เพื่อรองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.เทพราช(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กําหนด) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ | ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความสะดวกสบายขึ้น | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.เทพราช(หลังใหม่) | เพื่อรองรับการบริการและเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ | ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.เทพราช(หลังใหม่)ตามแบบ อบต.กำหนด | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ | สามารถรองรับการบริการและเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | กองช่าง |
|  | รวม 11 โครงการ | - | - | 17,280,000 | 17,280,000 | 17,280,000 | 18,380,000 | 18,030,000 |  |  |  |

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(อบต.เทพราช)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย สมจิตร หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4ม.ยาว 200 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. |  |  |  |  | 544,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๑ | กองช่าง |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนนสายถนนจากถนนชลประทานฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 650 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 1 | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองด้วน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4 ม.ยาว195 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50ม. |  |  |  | 530,400 |  | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 3 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายชลประทาน หมู่ที่3 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 100 ม. |  |  | 240,000 |  |  | ระบายน้ำได้ เร็วขึ้น | การระบายน้ำได้รวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง | แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 3 | กองช่าง |
| ๕ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายบุญแนม – หลังโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมและล้มสิ่งกีดขวางพร้อมถมดินลูกรังหนา 0.10 ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ |  |  |  | 540,000 |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 4 | กองช่าง |
| ๖ | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสรวง สมเขาใหญ่ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 500ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 4 | กองช่าง |
| ๗ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่๔ | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 4 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง5 ม.ยาว590 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 ม. | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว200 ม.) | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว200 ม.) | 646,000 (กว้าง 5ม.ยาว190 ม.) |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 5 | กองช่าง |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประภาส – คลองคุด หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5ม.ยาว500 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  |  |  | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว250 ม.) | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว250 ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 5 | กองช่าง |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมศักดิ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ม.ยาว๓๐๐ ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. |  |  |  |  | 816,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 5 | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม.พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว180ม. |  |  |  | 468,000 |  | ระบายน้ำได้ เร็วขึ้น | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 5 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่5บ้านเผียน | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมระบบประปาและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 5 | กองช่าง |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน – ไสอ้อย หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่6มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 500 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 6 | กองช่าง |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน – กลางทุ่ง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่6มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 500 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 6 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๑๕ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม. - สายหลังอนามัยเทพราช - บ้านนางบุญศรี – อนุรักษ์ - บ้านนายสมชาย ศรีใหม่ ถึง หมู่ที่ 7 - บ้านนายสมชาย ศรีใหม่ ถึง ชลประทาน |  |  |  | ๒00,000 |  | ระบายน้ำได้ เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 6 | กองช่าง |
| ๑๖ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 6 | กองช่าง |
| ๑๗ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางริ่ม – คูชลประทาน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่7มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง5ม.ยาว 500ม. |  |  |  | 225,000 |  | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 7 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๑๘ | โครงการบุกเบิก/ปรับปรุงถนนสายไสแพ จด ชลประทาน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 112,500 |  |  |  |  | ระยะ ทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 7 | กองช่าง |
| ๑๙ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนชลประทาน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 100 ม. |  |  |  | 240,000 |  | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 7 | กองช่าง |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกผู้ใหญ่ปรีชา - ซอยศิริมงคล หมู่ที่8 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง4ม. ยาว 1,320ม. หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50ม. | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250ม.) | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250ม.) | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250ม.) | 680,000 (กว้าง 4ม.ยาว250ม.) | 870,400 (กว้าง 4ม.ยาว 320ม.) | ระยะ ทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 8 | กองช่าง |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกคลองไทร – บ้านนายชาลี หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 8 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4ม. ยาว 548 ม.หนา0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50ม. | 680,000 (กว้าง 4 ม.ยาว 250ม.) | 810,500 (กว้าง 4 ม.ยาว 298ม.) |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 8 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๒๒ | โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนายสมชาย หมู่ที่ 8 จด หมู่ที่2 ต.ฉลอง | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 8 มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาวประมาณ 500 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 8 | กองช่าง |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพานคลองไทร - บ้านนายชาลี อินขลิบ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 8 มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 500 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 8 | กองช่าง |
| ๒๔ | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน |  |  | ๕๐๐,000 |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 8 | กองช่าง |
| ๒๕ | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเปลื้อน -บ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 300 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 9 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๒๖ | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางหมุน – บ้านนายถ้อง ช่วยสถิตย์ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 300 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 9 | กองช่าง |
| ๒๗ | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพริ้ม – บ้านนายชูด หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 300 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 9 | กองช่าง |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเผียน- ห้วยน้ำเน่า หมู่ที่10 | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่10มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง5ม.ยาว200เมตรหนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 680,000 |  |  |  |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 10 | กองช่าง |
| ๒๙ | โครงการบุกเบิกถนนสายนายช้อย สุพรรณพงศ์ – นายเหี้ยง หีดจันทร์(ห้วยน้ำเน่าตอนบน) หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่10มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 2,000 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ |  |  |  | 900,000 |  | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 10 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๓๐ | โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนายทวีศักดิ์-เขานนท์ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่10มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 300 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 10 | กองช่าง |
| ๓๑ | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายคล่อง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่10มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 300 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 10 | กองช่าง |
| ๓๒ | โครงการปรับปรุงถนนสายเหินฟ้า หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่10มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 2,000 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 10 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๓๓ | โครงการซ่อมแซมถนนสายนายล่อง – ร.ร.บ้านเผียน หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่10มีความสะดวกในการเดินทาง | ซ่อมแซมถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ระยะทางถนนที่ซ่อมแซม | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 10 | กองช่าง |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี คสล.ริมถนนสายนายล่อง – ร.ร.บ้านเผียนหมู่ที่10 | เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี คสล.ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 560 เมตร | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 10 | กองช่าง |
| ๓๕ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 10 | กองช่าง |
| ๓๖ | โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 10 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๓๗ | โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่11มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 2,000 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 11 | กองช่าง |
| ๓๘ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนหน้า ร.ร. สระยูง หมู่ที่ 11 | เพื่อระบายน้ำในเวลาฝนตก น้ำท่วม | วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 150 ม. | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | น้ำสามารถระบายได้สะดวกขึ้นในฤดูน้ำหลาก | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 11 | กองช่าง |
| ๓๙ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ริมถนนสายไสคา หมู่ที่ 11 | เพื่อระบายน้ำในเวลาฝนตก น้ำท่วม | วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 150 ม. |  |  |  |  | 360,000 | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | น้ำสามารถระบายได้สะดวกขึ้นในฤดูน้ำหลาก | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 11 | กองช่าง |
| ๔๐ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายสระเคียน หมู่ที่ 11 | เพื่อป้องกันการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง | วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ตามแบบและประมาณการที่ อบต.เทพราชกำหนด |  |  |  | 300,000 |  | ระบายน้ำได้เร็วขึ้น | ระบายน้ำได้ขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 11 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๔๑ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 11 | กองช่าง |
| ๔๒ | โครงการปรับปรุงถนน สายน้ำฉา – บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่12มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | ระยะ ทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 12 | กองช่าง |
| ๔๓ | โครงการบุกเบิกถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 12 (บ้านนายเมษา – เจดีย์) | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่๑๒มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง5ม.ยาว500ม. |  |  |  |  | ๒๒๕,000 | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 12 | กองช่าง |
| ๔๔ | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประทุม – ชลประทาน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่๑๒มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง5ม.ยาว750ม. |  |  |  | 337,000 |  | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 12 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๔๕ | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายจอแจ - คลองไทร หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนน (คสล.) จุดที่ชำรุดเสียหายพร้อมวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจร ตามแบบอบต.เทพราช | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | ถนนมีสภาพดีขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 12 | กองช่าง |
| ๔๖ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่12 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 12 | กองช่าง |
| ๔๗ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่13 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคที่สะอาด | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 13 | กองช่าง |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมนูญ - เขาเตง หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่14 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง5ม.ยาว621ม. หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50ม. |  |  | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว 200ม.) | 680,000 (กว้าง 5ม.ยาว 200ม.) | 751,400 (กว้าง 5ม.ยาว 221ม.) | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 14 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๔๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเหียม - เขาเตง หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่14 มีความสะดวกในการเดินทาง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง5 ม.ยาว500ม. หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50ม. |  |  | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว 250ม.) | 850,000 (กว้าง 5ม.ยาว 250ม.) |  | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 14 | กองช่าง |
| ๕๐ | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายโอภาส – เขาทราย หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่14มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 14 | กองช่าง |
| ๕๑ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา) หมู่ที่14 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค | ซ่อมแซมและขยายท่อจ่ายน้ำประปา | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | ๓๕0,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 14 | กองช่าง |
| ๕๒ | โครงการบุกเบิกถนนสายนายเหียม - นายชุก หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่๑๔มีความสะดวกในการเดินทาง | ถนนขนาดกว้าง5ม. ยาว๘00ม. |  |  | ๓๖๐,000 |  |  | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 14 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๕๓ | โครงการปรับปรุงถนนสายนายสมชาย - ซอยเงินเยน หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่๑๔ มีความสะดวกในการเดินทาง | ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง ๕ม. ยาวประมาณ ๒,๕00 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ | ๕๖0,000 | ๕๖0,000 | ๕๖0,000 | ๕๖0,000 | ๕๖0,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 14 | กองช่าง |
| ๕๔ | โครงการบุกเบิกถนนสายนายหนูเรียน – เขื่อนเขาทราย หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่๑๔มีความสะดวกในการเดินทาง | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาวประมาณ 500 ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังและเกลี่ยเรียบ |  |  | 225,000 |  |  | ระยะทางถนนที่บุกเบิก | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 14 | กองช่าง |
|  | รวม 54 โครงการ |  |  | 11,363,500 | 10,701,500 | 12,712,000 | 15,331,400 | 12,947,800 |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(อบต.เทพราช)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างหลังคาลานกีฬา หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้เด็ก เยาวชนประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา ตามแบบ อบต.เทพราช |  |  |  |  | 200,000 | จำนวนลานกีฬาที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | เด็ก เยาวชนประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 3 | กองการศึกษา |
| ๒ | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาฟุตซอล หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้เด็ก เยาวชนประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา ตามแบบ อบต.เทพราช | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนลานกีฬาที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | เด็ก เยาวชนประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 4 | กองการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ | เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมงานประเพณีให้ทานไฟ | ๕0,000 | ๕0,000 | ๕0,000 | ๕0,000 | ๕0,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ80 ร่วมสืบสานประเพณี | ประชาชนหวงแหนและมีความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 4 | กอง การศึกษา |
|  | รวม 3 โครงการ |  |  | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 450,000 |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ(อบต.เทพราช)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างโรงเรือนกลุ่มอาชีพ ม.๓ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ | ก่อสร้างโรงเรือนขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | โรงเรือน 1 หลัง | สามารถเพิ่มผลผลิตของกลุ่ม | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 3 | กองช่าง |
| ๒ | โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเทพราช | เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สนับสนุนงบประมาณให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลเทพราช เช่น กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านเขายวนเฒ่า , กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขายวนเฒ่า ฯลฯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กลุ่มเกษตรกรร้อยละ70มีรายได้เพิ่มขึ้น | กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 4 | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการก่อสร้างตลาดกลางทางการเกษตร หมู่ที่ 5 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้าสินค้าเกษตรและอื่นๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น | ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1๓ เมตร |  |  |  | 800,000 |  | อาคาร1 หลัง | เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถลดปัญหาเรื่องราคาตกต่ำได้ในระดับหนึ่ง | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 5 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการสนับสนุนกลุ่มเครื่องแกง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้กลุ่มเครื่องแกง หมู่ที่8 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ | สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเครื่องแกง หมู่ที่ 8 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สมาชิกกลุ่มร้อยละ70 มีรายได้เพิ่มขึ้น | ชุมชนมีรายได้จากอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพิ่มมากขึ้น | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 8 | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการก่อสร้างสะพานแขวน หมู่ที่ 8 (หูน้ำฉา) | เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | ก่อสร้างสะพานแขวน ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 95 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | นักท่อง เที่ยวเพิ่มขึ้น | ประชาชนในตำบลเทพราชมีรายได้เพิ่มขึ้น | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 8 | กองช่าง |
| ๖ | โครงการสนับสนุนกลุ่มไข่เค็มสมุนไพร หมู่ที่ 12 | เพื่อให้กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร หมู่ที่ 12 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ | สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มไข่เค็มสมุนไพร หมู่ที่ 12 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สมาชิกกลุ่มร้อยละ70 มีรายได้เพิ่มขึ้น | ชุมชนมีรายได้จากอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพิ่มมากขึ้น | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 12 | สำนักปลัด |
|  | รวม 6 โครงการ |  |  | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 1,580,000 | 780,000 |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(อบต.เทพราช)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองด้วน บ้านต้นเนียงหมู่ที่3 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 3 | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินหินเรียงคลองเผียน(หลังศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 5 | เพื่อป้องกันการพังของตลิ่ง รักษาสิ่งแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ | ก่อสร้างผนังกั้นดิน ขนาดยาว 250 ม.สูง 3 เมตร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | กำแพงกันดิน คสล. | ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไม่ต้องเสียพื้นที่การกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลาก | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 5 | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไทร หมู่ที่8 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 8 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งพัง ห้วยตาผัน หมู่ที่ 11 | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะที่ดินทำกิน | ก่อสร้างพนังกั้นน้ำขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10 เมตร | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | กำแพงกันดิน คสล. | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บ้านที่อยู่อาศัย | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 11 | กองช่าง |
| ๕ | โครงการปรับปรุงบ่อก๊าซชีวภาพ หมู่ที่ 11 | เพื่อลดต้นทุนการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนและลดมลภาวะเป็นพิษ | ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ หมู่ที่ 11 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | บ่อก๊าซชีวภาพ 1 แห่ง | ลดรายจ่ายในการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 11 | กองช่าง |
|  | รวม 5 โครงการ |  |  | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 5การสร้างเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(อบต.เทพราช)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 1 | กองช่าง |
| ๒ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 2 | กองช่าง |
| ๓ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 3 | กองช่าง |
| ๔ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 4 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 6 | กองช่าง |
| ๖ | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 7 | กองช่าง |
| ๗ | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 8 | กองช่าง |
| ๘ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 9 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1๑ | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 11 | กองช่าง |
| ๑๐ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 12 | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิต หมู่ที่ 12 | เพื่อให้มีสถานที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม | ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอาคารศูนย์สาธิต | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารศูนย์สาธิต | มีสถานที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 12 | กองช่าง |
| ๑๒ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนกประ สงค์ 1 หลัง | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 13 | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนก ประสงค์ 1 หลัง | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 14 | กองช่าง |
| ๑๔ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีอาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ | ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อาคารอเนก ประสงค์ 1 หลัง | หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ | แผน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 15 | กองช่าง |
|  | รวม 14 โครงการ |  |  | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |  |  |  |  |

แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อบต.เทพราช)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายต่อเรือ (จากบ้านนายพ่วง - นางบุญนำ) หมู่ที่1ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของประขาชนในตำบลเทพราชและตำบลใกล้เคียง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5ม.ยาว1,073ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 3,648,200 | 3,648,200 | 3,648,200 | 3,648,200 | 3,648,200 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกิ่งทอง – วังหิน หมู่ที่ 1ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของประขาชนในตำบลเทพราชและตำบลใกล้เคียง | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4ม.ยาว 1,255ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 3,413,600 | 3,413,600 | 3,413,600 | 3,413,600 | 3,413,600 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างสะพานวังแป้น หมู่ที่ 4 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช(บ้านวังแป้น – ต้นแซะ) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางระหว่าง 2 ตำบล | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร(ไม่มีทางเท้า) | 3,141,000 | 3,141,000 | 3,141,000 | 3,141,000 | 3,141,000 | สะพาน 1 แห่ง | ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 4 | โครงการก่อสร้างสะพานวังแป้น 1หมู่ที่ 4 ตำบล เทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช(บ้านวังแป้น 1 – บ้านวังบก) | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางระหว่าง 2 ตำบล | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร(ไม่มีทางเท้า) | 3,141,000 | 3,141,000 | 3,141,000 | 3,141,000 | 3,141,000 | สะพาน 1 แห่ง | ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 5 | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังแป้น หมู่ที่ 4 ตำบลเทพราชอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320 ตารางเมตร | 1,204,000 | 1,204,000 | 1,204,000 | 1,204,000 | 1,204,000 | ถนน 1 สาย | ประชาชนได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยสหประชาชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4ม.ยาว 1,350ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 3,672,000 | 3,672,000 | 3,672,000 | 3,672,000 | 3,672,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 7 | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวแรต – อ่าวยางแดง หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 5 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของประขาชนในตำบลเทพราชและตำบลใกล้เคียง ในด้านการท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 ม. ยาว 3,450 ม. หนา 0.05 ม. | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | ระยะ ทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจชี – ถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 ม.ยาว 1,100 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 2,992,000 | 2,992,000 | 2,992,000 | 2,992,000 | 2,992,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนายอุทิศ – รพช. หมู่ที่ 5ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง5 ม.ยาว 912 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 ม. | 3,100,800 | 3,100,800 | 3,100,800 | 3,100,800 | 3,100,800 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเผียน – ชลประทาน หมู่ที่ 5ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 ม.ไม่มีไหล่ทาง | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเผียน – คลองคุด หมู่ที่ 5 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 ม.ไม่มีไหล่ทาง | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ระยะทางถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอารีย์ – เขาเตง หมู่ที่ 5ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5ม.ยาว3,800 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 12,920,000 | 12,920,000 | 12,920,000 | 12,920,000 | 12,920,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 13 | โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนสายสามแยกนางโสมาบดีเกิดสุวรรณจดหัวสะพานสายคลองไทรใต้ หมู่ที่8ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 ม.ยาว๑,๐๐๐ม. หนา 0.๐5 ม. | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูชลประทาน หมู่ที่ 9ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6เมตรยาว1,900เมตรหนา0.15เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร | 6,840,000 | 6,840,000 | 6,840,000 | 6,840,000 | 6,840,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเผียน – วังด้ง หมู่ที่ 10 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของประขาชนในตำบลเทพราชและตำบลใกล้เคียง ในด้านการท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว760 ม. พร้อม ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 2,584,000 | 2,584,000 | 2,584,000 | 2,584,000 | 2,584,000 | ระยะ ทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกบ้านนายวิเชียร – อ่าวยางแดง หมู่ที่10 ตำบลเทพราช อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง5ม.ยาว 2,000ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกยางแดง - อ่าววาโย หมู่ที่ 10ตำบล เทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง5ม.ยาว1,000ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.50ม. | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกต้นไทร(บ้านนายไข่แดง) – สามแยกบ้านนายฉิม(คลองแห้ง) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังหนาและเกลี่ยเรียบ | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 19 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเผียน หมู่ที่ 10 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไป – มาของประชาชน | ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ช่วงความยาวสะพาน 10 X 5 เมตร (ไม่มีทางเท้า) | 4,470,000 | 4,470,000 | 4,470,000 | 4,470,000 | 4,470,000 | สะพานที่มีความมั่นคง แข็งแรง จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม | อบต. เทพราช |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายถนนคด – ถนนชลประทาน หมู่ที่ 11ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5ม. ยาว 817ม.โดยการไถเกรดปรับพื้นดินเดิมพร้อมถมดินลูกรังหนาและเกลี่ยเรียบ | 2,777,800 | 2,777,800 | 2,777,800 | 2,777,800 | 2,777,800 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 21 | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายสี่แยกวัดสระ-โรงเรียน บานน้ำขาว หมู่ที่ 11 ตำบลเทพราชอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร | 1,768,000 | 1,768,000 | 1,768,000 | 1,768,000 | 1,768,000 | ถนน 1 สาย | ประชาชนได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรสุวรรณ หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของประขาชนในตำบลเทพราชและตำบลใกล้เคียง ในด้านการท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ถนนคสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 369 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,320 ตร.ม. | 1,254,600 | 1,254,600 | 1,254,600 | 1,254,600 | 1,254,600 | ระยะ ทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 23 | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสาย นศ.4072 แยก ทล.4105 – บานน้ำฉา หมูที่ 8 , 12 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,150 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร | 8,231,000 | 8,231,000 | 8,231,000 | 8,231,000 | 8,231,000 | ถนน 1 สาย | ประชาชนได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยห้วยลึก หมู่ที่13ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 1,150 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50ม. | 3,128,000 | 3,128,000 | 3,128,000 | 3,128,000 | 3,128,000 | ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขายวนเฒ่า – อ่าววาโย – น้ำตกยางแดง หมู่ที่ 14 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของประขาชนในตำบลเทพราชและตำบลใกล้เคียง ในด้านการท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 4,900 ม. หนา ๐.15 ม. | 16,660,000 | 16,660,000 | 16,660,000 | 16,660,000 | 16,660,000 | ระยะ ทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 26 | โครงการก่อสร้างสะพานคลองเปลี่ยน หมู่ที่ 14 ตำบล เทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชน สัญจร ไป -มา ระหว่างเขตตำบล เทพราช และเขตตำบลเปลี่ยน ได้สะดวกขึ้น | ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ช่วงความยาวสะพาน 10 X 10 เมตร (ไม่มีทางเท้า) | 8,770,000 | 8,770,000 | 8,770,000 | 8,770,000 | 8,770,000 | สะพาน จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม | อบต. เทพราช |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามเทพ –ถ้ำเสือ หมู่ที่15ตำบล เทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง5ม.ยาว4,600ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.50ม. | 15,640,000 | 15,640,000 | 15,640,000 | 15,640,000 | 15,640,000 | ระยะ ทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอน กรีตเลียบคลองส่งน้ำฝายคลองท่าทน สายถนนท้องถิ่น (Local Road) ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของประขาชนในตำบลเทพราชและตำบลใกล้เคียง ในด้านการท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1.สาย RMC ฝั่งขวา ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 10,123 ม. หนา 0.05 ม. 2. สาย RMC ฝั่งซ้าย ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 10,123 ม. หนา 0.05 ม. 3.สาย LMC ฝั่งขวา ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 7,930 ม. หนา 0.05 ม. 4.สาย LMC ฝั่งซ้าย ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 7,930 ม. หนา 0.05 ม. |  |  | 183,940,000 | 183,940,000 |  | ระยะ ทางถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยในการเดินทาง | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.คลองสามเทพ หมู่ที่ 15 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของประขาชนในตำบลเทพราชและตำบลใกล้เคียง ในด้านการท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | สะพานขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 100 เมตร | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | สะพาน ทีก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
| 30 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.คลอง ช้างไห้ 2 หมู่ที่ 15ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของ ประขาชนในตำบลเทพราชและตำบลใกล้เคียง ในด้านการท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | สะพานขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | สะพาน ทีก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร | อบจ.นศ/อบต. เทพราช |
|  | รวม30โครงการ | - | - | 152,986,000 | 152,986,000 | 336,926,000 | 336,926,000 | 152,986,000 |  |  |  |

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |
| 1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รถบรรทุกขยะ(คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | กองช่าง |
| 2 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล |  |  |  | 2,500,000 | 2,500,000 | กองช่าง |
| 3 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | รถบดล้อเหล็ก |  |  |  |  | 3,000,000 | กองช่าง |
| 4 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | กองช่าง |
| 5 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รถบรรทุกท้ายลาดชานต่ำ แบบยกสะพานท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลาเครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า |  |  |  |  | 4,200,000 | กองช่าง |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |
| 6 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ | 3,520,000 | 3,520,000 | 3,520,000 | 3,520,000 | 3,520,000 | กองช่าง |
| 7 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ห้องประชุมสภา | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สำนักปลัด |
| 8 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดสแกนหน้าผากและฝ่ามือ | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | สำนักปลัด |

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

(๑) การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  การพัฒนาขององค์การบริหารสวนตำบลเทพราช ตามแผนพัฒนา       ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารสวนตำบลเทพราช เปนการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่นเป็นผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และจะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการ พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน

3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน  ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 คะแนน

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน

(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

(8) แผนงาน 5 คะแนน

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการ ขององค์การบริหารสวนตำบลเทพราช ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)องค์การบริหารสวนตำบลเทพราช เปนการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่นเป็นผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และจะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการ พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/     ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน

2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน  ประกอบด้วย

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน

(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน

(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 คะแนน

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน

(5) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓   5  คะแนน

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ   5 คะแนน

(9) งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)องค์การบริหารสวนตําบลเทพราช มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารสวนตําบลเทพราช  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในตําบลได้  โดยโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ไดนำโครงการไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมโดย    มีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสรุปผลการพัฒนาจากแผนพัฒนา    ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไดดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ปี พ.ศ.2562 |  |  | ปี พ.ศ.2563 |  |  | ปี พ.ศ.2564 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการในแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการในแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการในแผน | ดำเนินการ | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 28 | 4 | 14.28 | 65 | 4 | 6.15 | 93 | 24 | 25.80 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 54 | 44 | 81.48 | 63 | 35 | 55.55 | 80 | 37 | 46.25 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 13 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 5 | 3 | 60 | 14 | 1 | 7.14 | 10 | 1 | 10 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 10 | 6 | 60 | 10 | 7 | 70 | 21 | 1 | 4.76 |
| รวม | 98 | 47 | 47.96 | 160 | 48 | 30 | 217 | 63 | 29.03 |

(๔) ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลกระทบจากการดําเนินโครงการพัฒนาเพื่อ จัดบริการสาธารณะ และประมวลผลจากการประเมินตนเองของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น มีข้อเสนอเพื่อนําไปสู่การพัฒนา ได้แก่

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนด โครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าทีควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และในปีนี้มีหลายโครงการ/กิจกรรม  ที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)

๒) สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเส้นทางการสัญจรหลายสายในตำบลเทพราชเป็นถนน ลูกรังเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางของประชาชน

๓) ขาดการพัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดำเนินการ เอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒) การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ เหมาะสม และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา