แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1	(บทนำ)

คำนำ									ก

บทนำ									ข

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน						ค

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน						ค

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน						ฅ

ส่วนที่  2	(บัญชีโครงการ / กิจกรรม)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม (กรณีจัดทำแผนดำเนินงานตามปกติ)		1-3

บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1								4-9

ยุทธศาสตร์ที่ 2								10-27

ยุทธศาสตร์ที่ 3								28-29

ยุทธศาสตร์ที่ 4								30

ยุทธศาสตร์ที่ 5								31-34

บัญชีจำนวนโครงการครุภัณฑ์/

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/							35-36

บัญชีสรุปจำนวน   โครงการ/กิจกรรม (กันเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                          37-38

ยุทธศาสตร์ที่ 1							          39

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม (กันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ)

บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       				40-41

ยุทธศาสตร์ที่ 1					                             	42-43

บัญชีจำนวนโครงการครุภัณฑ์/(กันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ.2566)   44

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลเทพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานฉบับนี้  ได้รวบรวมแผนการปฎิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลเทพราช ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ส่วนที่ 1

บทนำ

ข

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย        การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี     (2566-2570) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณในแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และ  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย      ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2567 มีความชัดเจนในการปฎิบัติจริงมากขึ้น และมีการประสานงานและบูรณาการการกระทำเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฎิบัติใช้เป็นอย่างดี

ค

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฎิบัติมากขึ้น

ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2.แผนการดำเนินงานและเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2.โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3.โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ไช่งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ

ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหนย่วยงานอื่นๆที่มีลักษณะดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการกิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่าง  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.5.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์

ในการประสานงานการดำเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฎิบัติ ข้อ 26           ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ

เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ฅ

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะทำการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลเทพราชและหน่วยงานต่างๆจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออก             เป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

1)บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01)

2)บัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)

3)บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ (ผด.03)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชให้ความเห็นชอบ

ร่างแผนการดำเนินงานแล้วจึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน โดยให้ติดประกาศแผนดำเนินภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

- มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฎิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

- สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

- สามารถนำแผนการปฎิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ พ.ศ2567 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                   แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (1.1) การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ (1.2)การพัฒนาแหล่งน้ำและประปา | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | 11 5 | 11.96 5.43 | 4,748,000.00 2,226,000.00 | 12.62 5.92 | กองช่าง กองช่าง |
| รวม |  |  | 16 | 17.39 | 6,974,000.00 | 18.53 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | (2.1) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม (2.2) พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ (2.3)การพัฒนาด้านการสาธารณสุข (2.4) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (2.5) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ (2.6) รักษาความสงบเรียบร้อยและ และความปลอดภัยในทรัพย์สิน (2.7)ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (2.8) ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | แผนงานงบกลาง แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ | 4 11 6 14 5 5 6 8 | 4.35 11.96 6.52 15.22 5.43 5.43 6.52 8.70 | 18,280,780.00 5,384,500.00 310,000.00 1,080,000.00 175,000.00 952,600.00 195,000.00 793,000.00 | 48.58 14.31 0.82 2.87 0.47 2.53 0.52 2.11 | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ สำนักปลัดฯ กองการศึกษาฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ กองการศึกษาฯ |
| รวม |  |  | 59 | 64.13 | 27,170,880.00 | 72.21 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | (3.1) พัฒนาส่งเสริมการเกษตร (3.2) อนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว | แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | 1 2 | 1.09 2.17 | 50,000.00 582,000.00 | 0.13 1.55 | สำนักปลัดฯ กองช่าง |
| รวม |  |  | 3 | 3.26 | 632,000 | 1.68 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | (4.1)ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า และแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น (4.2)จัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน | แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน | 1 4 | 1.09 4.35 | 50,000.00 1,092,000.00 | 0.13 2.90 | สำนักปลัดฯ กองช่าง |
| รวม |  |  | 5 | 5.44 | 1,142,000.00 | 3.03 |  |

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | (5.1) พัฒนาด้านอาคารสถานที่ (5.2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน (5.3)พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 3 3 | 3.26 3.26 3.26 | 1,118,000.00 70,000.00 525,000.00 | 2.97 0.19 1.40 |  |
| รวม |  |  | 9 | 9.78 | 1,713,000.00 | 4.55 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 92 | 100.00 | 37,631,880.00 | 100.00 |  |

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1.1) กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านขุนไกร จดถนนหัวแรต – อ่าวยางแดง หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 498,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(บริเวณถนนสายไสใหญ่ – เขาคา) หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม โดยให้มีขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่องตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 357,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสหประชาชาติหมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 498,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 498,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสคา-หัวทุ่งหมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 498,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 498,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคด – ถนนชลประทาน หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 498,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิจิตร - สุนันท์ หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 498,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยลึก หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 498,000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณถนนสายห้วยน้ำเน่า-เขานนท์) หมู่ที่15 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม โดยให้มีขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่องตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 357,000 | หมู่ที่15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 11 | โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราข | 50,000 | ตำบล เทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค. 66 |
| รวม | 11 |  | 4,748,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1.2) กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปา

แผนงานอุตสาหกรรมกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 2 ป้าย | 485,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 2 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น8.5)ยาว 3,000 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 400,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 3 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบนำ้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 ระบบ ตามแบบมาตรฐานระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน แบบไม่รวมถังเก็บนำ้ กระทรวงพลังงาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 500,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 4 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาแบบหอถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด2 นิ้ว (ชั้น8.5)ยาว 200 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของอบต.จำนวน 2 ป้าย | 480,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น8.5)ยาว 3,000 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการ ของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 361,000 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| รวม | 5 |  | 2,226,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2.1)กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามเกณฑ์อายุให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเทพราชที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 14,690,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในตำบลเทพราชที่แสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชและมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ | 3,361,680 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 44,100 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช | เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช โดยสมทบไม่น้อยกว่าอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 185,000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.66 |
| รวม | 4 |  | 18,280,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2.2)กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 180,000 | ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ.67 |
| 2 | โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ฯลฯ | 140,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค.67 |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | 266,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดังนี้ (1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี (2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท/ปี (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท/ปี (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 464 บาท/ปี | 185,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 245 วัน ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดังนี้ 1 ศพด.ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช 2 ศพด.ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า 3 ศพด.ร.ร.บ้านเผียน 4 ศพด.ร.ร.วัดธารน้ำฉา 5 ศพด.ร.ร.บ้านน้ำฉา | 1,280,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | อาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช(จำนวน 260 วัน) และสำหรับเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช (จำนวน 260 วัน) | 1,166,500 | -ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช -โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 7 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช) | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา | 378,000 | โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา | 552,000 | โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนบ้าน น้ำฉา) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา | 232,000 | โรงเรียนบ้านน้ำฉา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนบ้านเผียน) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา | 432,000 | โรงเรียนบ้านเผียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนวัดธารน้ำฉา) | อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา | 572,000 | โรงเรียนวัดธารน้ำฉา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| รวม | 11 |  | 5,384,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2.3)กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 20,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่าสริง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 50,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 40,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เช่น ค่าสารเคมีในการป้องกันและกำจัดยุงค่าน้ำมันดีเซลสำหรับผสมยา ค่าน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ | 50,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 50,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 6 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 100,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| รวม | 6 |  | 310,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2.4) กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 50,000 | ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทพราชคัพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 40,000 | ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.66 |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์” เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 500,000 | สนามกีฬาอำเภอสิชล(ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 4 | โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.สิชล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.สิชล เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับนักกีฬาค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 90,000 | สนาม ร.ร. ปัณณาราม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 5 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา ฯลฯ | 20,000 | สนามเทศบาลตำบลสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2567(อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์) | อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2567 | 15,000 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 7 | โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล ประจำปี 2567(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล ประจำปี 2567 | 20,000 | โรงเรียนปันณาราม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค.67 |
| 8 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปี พ.ศ.2567(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปี พ.ศ.2567 | 15,000 | โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 9 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2567(อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2567 | 15,000 | โรงเรียนบ้านน้ำฉา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 10 | โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2567(อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา) | อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2567 | 15,000 | โรงเรียนวัดธารน้ำฉา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 11 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.2567 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช) | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.2567 | 15,000 | โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2567 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2567 | 15,000 | โรงเรียนบ้านเผียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 13 | โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11) | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 | 225,000 | สนามกีฬาอำเภอสิชล(ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 14 | โครงการจัดการแข่งขัน “กีฬาน้ำฉาคัพ” (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12) | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน “กีฬาน้ำฉาคัพ” | 45,000 | สนามกีฬา ร.ร.บ้านน้ำฉา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| รวม | 14 |  | 1,080,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2.5) กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับ เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น ค่าพิธีการ เปิด – ปิด ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ | 50,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 40,000 | หมูที่ 1-15และที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 3 | โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 15,000 | หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 50,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชลประจำปีงบประมาณ 2567(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชลประจำปีงบประมาณ 2567 | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.66 |
| รวม | 5 |  | 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2.6) กลยุทธ์รักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางฯลฯ | 525,600 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 50,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบล เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ(7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2567 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ(7 วัน อันตราย) เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ | 95,000 | -สี่แยกตลาดศุกร์ -สี่แยก อบต.เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย.67 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ 2567 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 250,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ สิชล ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งปรัง) | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ 2567 | 32,000 | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.66 |
| รวม | 5 |  |  | 952,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2.7)กลยุทธ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ | 150,000 | ที่ทำการ อบต.เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 10,000 | หอประชุมอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 3 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 10,000 | หอประชุมอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี | 10,000 | หอประชุมอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 5 | โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 10,000 | หอประชุมอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.66 |
| 6 | โครงการวันปิยมหาราช(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวันปิยมหาราช | 5,000 | หอประชุมอำเภอสิชล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.66 |
| รวม | 6 |  | 195,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2.8) กลยุทธ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการงานประเพณีชักพระ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำป้ายระชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งเรือพระ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ | 90,000 | ลานหน้าอำเภอสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.66 |
| 2 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่าย พิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ | 350,000 | ฝายชลประทานคลองท่าทน หมู่ที่ 13 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ย.66 |
| 3 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ | 250,000 | ที่ทำการ อบต.เทพราช | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย.67 |
| 4 | โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ จัดงาน ฯลฯ | 10,000 | วัดเทพราช วัดธารน้ำฉา วัดเขายวนเฒ่า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบล เทพราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | 30,000 | ศาลาหูน้ำฉา หมู่ที่13 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2567 | 3,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ.67 |
| 7 | โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี แห่หมรับเดือนสิบ" ประจำปี พ.ศ.2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานสืบสานประเพณี “แห่หมรับเดือนสิบ” ประจำปี พ.ศ.2567 | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 8 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล ประจำปี 2567 | 40,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| รวม | 8 |  | 793,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(3.1) กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 50,000 | ที่ทำการ อบต.เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| รวม | 1 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(3.2) กลยุทธ์อนุรักษ์  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมสาธารณะหมู่ที่ 15 (วังไม้ไผ่) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องส้วมสาธารณะ แบบ 4 ห้องรายละเอียดตามแบบมาตรฐานส้วมสาธารณะ กรมอนามัย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 291,000 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 2 | โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมสาธารณะหมู่ที่ 15 (วัดน้ำรอบ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องส้วมสาธารณะ แบบ 4 ห้องรายละเอียดตามแบบมาตรฐานส้วมสาธารณะ กรมอนามัย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 291,000 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| รวม | 2 |  | 582,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4.1)กลยุทธ์ส่งเสริมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า  และแหล่งน้ำ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่ากล้าพันธุ์ต้นไม้ ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ | 50,000 | - คลองต่อเรือ หมู่ที่ 1 - ฝายชลประทานคลองท่าทน หมู่ที่ 13 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| รวม | 1 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4.2)กลยุทธ์จัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม  การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่าวงบ่อซีเมนต์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ | 50,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 32,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 3 | โครงการธนาคารขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 10,000 | ศพด.อบต.เทพราช 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 4 | จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีฝาปิด จำนวน 1,000 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นถังรองรับมูลฝอยพลาสติกโพลีเอทธีลีน ชนิด MDPF ทรงกลม 2) เจาะหูจับสายเชือกหุ้มพลาสติกด้านข้าง 2 ข้าง เจาะรูก้นถังสามารถสกรีนข้อความ(ตามที่ อบต.เทพราชกำหนด) | 1,000,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบลเทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| รวม | 4 |  | 1,092,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(5.1) กลยุทธ์พัฒนาด้านอาคารสถานที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 218,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 2 | โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล เทพราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร สำนักงาน อบต.เทพราช รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย | 400,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 3 | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล เทพราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช - ห้องน้ำ ชาย-หญิง จำนวน 4 ห้อง - หลังคากันสาด (หน้าห้องประชุม) ขนาด 2.50 x 18 เมตร - ห้องครัว ขนาด 3.50 x 7 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย โครงการ 2 ป้าย | 500,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| รวม | 3 |  | 1,118,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(5.2)กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 25,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 15,000 | ที่ทำการ อบต. เทพราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| รวม | 3 |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(5.3)กลยุทธ์พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ | 500,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบลเทพราช | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของ อบต.เทพราช เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 20,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบลเทพราช | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 3 | โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ | 5,000 | หมู่ที่ 1-15 ตำบลเทพราช | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| รวม | 3 |  | 525,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.03