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แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

เรื่อง  การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

-----------------------------


ตามที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  และผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   ข้อ 26  และ  27 



อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 26 และ 27    จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่     25    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2550

(นายไชยา   ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

สารบัญ











           หน้า

ส่วนที่  1
(บทนำ)






บทนำ








1



วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน





1



ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
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ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน
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ส่วนที่  2
(บัญชีโครงการ / กิจกรรม)


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ




7

ส่วนที่  1    

บทนำ

บทนำ

บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ   ในแผนการดำเนินงาน


แผนงานดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนการดำเนินงาน  จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1. เป็นแผนที่แสดงออกมาจากแผนพัฒนาสามปี   มีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ


2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว


3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง          การดำเนินงานจริง


4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหาร     ส่วนตำบล

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  (ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และ 27)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน   โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน    แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


การจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล          เนื่องจากแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ส่วนที่  2    

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2551

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ยุทธศาสตร์ / แนวทางพัฒนา
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม

1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค


11

1
78.57

16.67
4,461,100.-

50,000.-


82.76

2.27
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

-

-

รวม
12
60.00
4,511,100.-
59.43


ยุทธศาสตร์ / แนวทางพัฒนา
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

       2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

       2.3 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

       2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

       2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลป  - วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

       2.6 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 


5

3

1

1

4

1
83.33

75.00

25.00

33.33

80.00

100.00
2,577,100.-

270,294.-

1,446,000.-

520,000.-

468,000.-

500,000.-
166.26

117.52

203.66

120.93

69.85

166.66
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด



รวม
15
65.22
5,781,394.-
148.62


ยุทธศาสตร์ / แนวทางพัฒนา
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    3.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

    3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร

    3.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

 
1

1

2
33.33

33.33

50.00
150,000.-

650,000.-

410,000.-


37.50

115.04

35.34
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด



รวม
4
40.00
1,210,000.-
56.94


ยุทธศาสตร์ / แนวทางพัฒนา
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ     สิ่งแวดล้อม

   4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมปลูกต้นไม้ หรือปลูกป่าและแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ท้องถิ่น

   4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทน

   4.3 แนวทางการพัฒนาด้านจัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน

 
-

-

1


-

-

33.33
-

-

100,000.-
-

-

55.55
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

รวม
1
20.00
100,000.-
32.25


ยุทธศาสตร์ / แนวทางพัฒนา
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    5.1 แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่

   5.2 แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและ     ประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน

   5.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

   5.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

   5.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บรายได้ให้      ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

   5.6 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
2

3

1

1

-

6
100.00

75.00

50.00

50.00

-

85.71


579,690.-

690,000.-

72,490.-

30,000.-

-

855,800.-
89.18

81.17

12.08

21.42

-

61.57
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด/คลัง

สำนักปลัด

สำนักปลัด/คลัง

สำนักปลัด/คลัง/โยธา

รวม
13
68.42
2,227,980.-
58.32


รวมทั้งสิ้น
45
58.44
13,830,474.-
77.98


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2551

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ยุทธศาสตร์ที่  1         
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคม


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายกระจ่าง – ไสพลู  หมู่ที่ 1 ตำบลเทพราช   จดตำบลเปลี่ยน
- ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,480 ตารางเมตร)  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนดและวางท่อ คสล. มอก.128 ชั้น 3 Ø 0.80 X 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด  7 ท่อน  วางท่อ  คสล.มอก.128 ชั้น 3 Ø 0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 7 ท่อน (กำหนดให้ยาแนวท่อทุกรอยต่อ)ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ตามแบบป้ายมาตรฐาน สำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  659,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
659,500.-
หมู่ที่ 1 ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

2.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต่อเรือ–ไสใหญ่      หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช
- ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร)  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก  ข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลน  อบต.เทพราชกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบป้ายมาตรฐาน  สำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  354,900.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน


354,900.-
หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

3.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายสมโภชน์–บ้านเผียน หมู่ที่ 5  ตำบลเทพราช
- ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร)พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.50  เมตร  ตามแบบแปลน  อบต.เทพราชกำหนด   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบป้ายมาตรฐาน  สำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ  444,600.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
444,600.-
หมู่ที่ 4 ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

4.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านไสแพ หมู่ที่ 7  ตำบลเทพราช
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร ยาว 200 เมตร  หนา  0.15  เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร)  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด  และวางท่อ คสล. มอก. 128  ชั้น  3 Ø  0.60 X 1.00 เมตร  จำนวน 1 จุด  7 ท่อน  วางท่อ คสล.มอก. 128 ชั้น 3 Ø  0.80 X 1.00 เมตร  จำนวน 1 จุด  7 ท่อน  (กำหนดให้ยาแนวท่อทุกรอยต่อ) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.  จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ  359,600  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
359,600.-
หมู่ที่ 7 ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

5.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำฉา-คลองไทร  หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช
- ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร ยาว 200 เมตร หนา  0.15  เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร)  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด  และวางท่อ คสล. มอก. 128  ชั้น  3 Ø  0.80 X 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 8 ท่อน  (กำหนดให้ยาแนวท่อทุกรอยต่อ)ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย         งบประมาณ  368,400  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
368,400.-
หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

6.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชคดีต่อถนนประชาชื่น(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9  ตำบลเทพราช
- ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร) พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ  354,900 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
354,900.-
หมู่ที่  9

ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

7.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย - บ้านนายถาวร หมู่ที่ 11  ตำบลเทพราช
- ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร ยาว 200 เมตร หนา  0.15  เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร)  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐาน สำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ  354,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
354,900.-
หมู่ที่  11

ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

8.
โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนายนิกร หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราช  จดหมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง
- ทำการบุกเบิกโดยใช้เครื่องจักรกลปรับพื้นทางผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 950 เมตร ใช้ดินลูกรังถมยกระดับ กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ใช้ดินลูกรัง จำนวน 1,140     ลบ.ม.เกลี่ยเรียบและบดอัดผิวจราจรตลอดสาย และใช้หินคลุกถมทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร  ยาว 950  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.08 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 380 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบและบดอัดผิวจราจรตลอดสาย (มีท่อ คสล.เดิมอยู่แล้ว ขนาด Ø  0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 6 จุด ให้รื้อท่ออกวางใหม่ตามสภาพการปรับปรุงถนน) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 312,300 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
312,300.-
หมู่ที่  12

ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

9.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     สายตลาดเสาร์-บ้านเผียน หมู่ที่ 13 ตำบลเทพราช
- ขนาดผิวจราจร กว้าง  5  เมตร ยาว 200 เมตร  หนา 0.15  เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,000 ตารางเมตร) พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐาน สำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ  444,600 บาท         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน


444,600.-
หมู่ที่  13

ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

10.
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายห้วน – เขาเตง หมู่ที่ 14  ตำบลเทพราช
ช่วงที่ 1  ปรับปรุงถนนโดยใช้เครื่องจักรกลปรับผิวทางจราจร กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 700 เมตร ใช้หินคลุกถมทำผิวจราจรกว้างเกลี่ย 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 280 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบและบดอัดผิวจราจรตลอดสาย วางท่อ คสล. Ø  1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด (เป็นท่อเดิมมีอยู่แล้ววางใหม่ตามสภาพการปรับปรุงถนน)
557,400.-
หมู่ที่  14

ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.



ช่วงที่ 2   บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกลกรุยทางถางป่า กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร   ใช้หินคลุกถมทำผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร  ใช้หินคลุก จำนวน 200 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบและบดอัดผิวจราจรตลอดสาย

ช่วงที่ 3  ปรับปรุงถนนโดยใช้เครื่องจักรกลปรับผิวทางจราจรกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร  ใช้หินคลุกถมทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 625 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบและบดอัดผิวจราจรตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล. . Ø  1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 8 จุด ๆ ละ 8 ท่อน  รวมใช้ท่อ คสล. 64 ท่อน (กำหนดใช้ยาแนวท่อทุกรอยต่อ) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐาน สำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ  557,400  บาท     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

















ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

11.
โครงการบุกเบิกถนนสายวังด้ง – น้ำตกหนานช่องฟ้า  หมู่ที่ 15 ตำบลเทพราช
- โดยทำการบุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย          6 เมตร  ระยะทาง  1,930 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6 เมตร  ระยะทาง 1,930 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับ โครงการของ อบต.จำนวน 1  ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
250,000.-
หมู่ที่  15

ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา













1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1. 
โครงการติดตั้ง/ต่อเติม/     ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลเทพราช
- จัดสรรงบประมาณเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  จำนวน 15 หมู่บ้าน ของตำบลเทพราช  ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
50,000.-
ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา













ยุทธศาสตร์ที่  2    
การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เทพราช
- จัดสรรงบประมาณเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เทพราช      ที่ใช้อาคารโรงเรียนของโรงเรียนชุมชนวัด     เทพราช โรงเรียนบ้านเผียน โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า ตั้งไว้ 357,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
357,000.-
ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา













2.
โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
- จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม  ให้สำหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช และเด็กก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช ซึ่งสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 553,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
553,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด, ส่วนการคลัง














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.




- จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอนุบาล 3 ขวบ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.     เทพราช  ทั้งจากส่วนที่รับโอนจาก สพฐ.และที่จัดตั้งขึ้นเอง ตั้งไว้ 196,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
196,000 .-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด, ส่วนการคลัง















- อุดหนุนกิจการการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 แก่โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช        วัดธารน้ำฉา  บ้านเขายวนเฒ่า บ้านเผียน       บ้านน้ำฉา เทพราชพิทยาสรรค์ ตั้งไว้  802,000.-  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
802,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด, ส่วนการคลัง













3.
โครงการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ของเล่นเด็ก ให้กับเด็กนักเรียน
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่อยู่ในความรับ       ผิดชอบของ อบต.เทพราช  ตั้งไว้ 19,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
19,100.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด, ส่วนการคลัง














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

4.
โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ของนักเรียนในพื้นที่ตำบลเทพราช
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนตำบลเทพราช สำหรับนักเรียน ป.3 และ ป.6 ตำบลเทพราช จำนวน 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
200,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด













5.
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เทพราช หมู่ที่ 4 (สถานที่โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า) 
- จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เทพราช หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลน อบต.เทพราชกำหนด ตั้งไว้ 450,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
450,000.-
โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่าตำบลเทพราช
ส่วนโยธา













       

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการตำบลเทพราชปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(หมา,แมว)
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และซื้อยาคุมกำเนิดเพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมว พร้อมเข็มฉีดรวมทั้งซื้อสารเคมีที่ใช้ในการพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน        สาธารณสุข
60,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด













2.
โครงการตำบลเทพราชปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน       เชื้อเพลิงสำหรับการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัด ยุงลาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
30,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด













3.


โครงการสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลเทพราช
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
30,000.-
สถานีอนามัยตำบลเทพราช
สำนักปลัด,ส่วนการคลัง















- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในโครงการพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุขมูลฐานตามแผนพัฒนาสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
150,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด,ส่วนการคลัง














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.



- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ    นำส่งเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.เทพราช จัดตั้งเองและที่ได้รับการถ่ายโอนจาก สพฐ. จำนวน 98 คน ๆ ละ 3 บาท เป็นเงิน 294 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
294.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด,ส่วนการคลัง













       

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.


โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุตำบลเทพราช
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการให้กับคนพิการ จำนวน 64 คน ๆ ละ 500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
384,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด,ส่วนการคลัง















- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 177 คน ๆ ละ 500 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
1,062,000
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด,ส่วนการคลัง













       

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.



โครงการส่งเสริมกลุ่มกีฬาตำบลเทพราช
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งตัวนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาระดับอำเภอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
100,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด















- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
20,000.-
ที่ทำการอำเภอ      สิชล
สำนักปลัด















- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ     แข่งขันกีฬาสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ทั้งระดับตำบลและระดับอำเภอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
400,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด













       

2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่ม ธงประดับ ตราสัญลักษณ์ กรวยดอกไม้ ธูปเทียน ฯลฯ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
10,000.-
อบต., อำเภอ, 

หมู่บ้านในตำบลเทพราช
สำนักปลัด















- จัดสรรงบประมาณอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานทางรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” วันเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
5,000.-
อบต., อำเภอ, 

หมู่บ้านในตำบลเทพราช
สำนักปลัด













2.
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น งานประเพณีชักพระ  วันสงกรานต์ (จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ)  วันขึ้นปีใหม่  เทศกาลงานเดือนสิบ (แห่หมรับ) จัดงานลอยกระทง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
200,000.-
อบต., อำเภอ, 

หมู่บ้านในตำบลเทพราช
สำนักปลัด














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

3.
สนับสนุนอำเภอในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม (อบต.ร่วมกับ อำเภอ)
- จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ที่ทำการ        ปกครองอำเภอสิชล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงานทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ  งานบุญเดือนสิบ โครงการสืบสานประเพณีชักพระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
53,000.-
ที่ทำการปกครองอำเภอ      สิชล
สำนักปลัด,ส่วนการคลัง













4.
โครงการงานประเพณี         วันลอยกระทง ครั้งที่ 3          ณ ชลประทานท่าทน            หมู่ที่ 13
- จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงกรงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 3 ณ                  ชลประทานท่าทน หมู่ที่13 ตั้งจ่ายจากเงิน       รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา            วัฒนธรรม และนันทนาการ
200,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด













       

2.6 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-  เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
500,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด













ยุทธศาสตร์ที่  3    
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    

3.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลเทพราช
-  ค่าโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านพร้อมศึกษาดูงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ        ชุมชน
150,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด













    

3.2 แนวทางพัฒนาด้านการเกษตร


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการก่อสร้างฝาย   น้ำล้นคลองด้วน หมู่ที่ 3 บ้านต้นเนียง ตำบลเทพราช
- ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง  ฝายน้ำล้น  มข.2527 พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณ  650,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน


650,000.-
หมู่ที่ 3ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา













    

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเผียน – อ่าวยางแดง หมู่ที่ 10 ตำบลเทพราช
- ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร)พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด และวางท่อ คสล. มอก. 128  ชั้น 3Ø 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน    (กำหนดให้ยาแนวท่อทุกรอยต่อ)ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  360,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
360,900.-
หมู่ที่  10

ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา













2.
โครงการส่งเสริมการ         ท่องเที่ยว(น้ำตกอ่าวยางแดง)       หมู่ที่ 14
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่        ท่องเที่ยวตำบลเทพราช เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  จัดสวน  จัดหาถังขยะ ฯลฯ งบประมาณ 50,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000.-
ตำบลเพทราช
สำนักปลัด













ยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าและแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ท้องถิ่น


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.





































   

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทน


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.







































   

4.3 แนวทางการพัฒนาด้านจัดให้ระบบกำจัดขยะรวม การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ เช่น วัด/    โรงเรียน/สถานีอนามัยในตำบลเทพราช
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถางป่า  ตัดหญ้า หรือ         ฉีดหญ้า  ในสถานที่สาธารณะของ อบต. เช่น สองข้างทางถนน  บริเวณน้ำตก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด















- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลเทพราช  เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดสวน จัดหาถังขยะ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด













ยุทธศาสตร์ที่  5   
การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุและเอกสาร อบต.       เทพราช
-  ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 1 ในสถานที่ อบต.เทพราช หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
250,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด/โยธา













2.
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
- เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/เพิ่มเติม       ซุ้มประตูทางเข้า อบต.เทพราช จำนวน 1 ซุ้ม และจัดทำซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าประตูทางเข้า อบต.เทพราช เช่น ประดับไฟ  ธง พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันสำคัญทางรัฐพิธี (คามแบบแปลนของ อบต.เทพราชกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
329,690.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด/โยธา













   

5.2 แนวทางการด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2550







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการอบรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ อบต.เทพราช
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พร้อมศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
70,000.-
สถานที่ฝึกอบรม ………
สำนักปลัด













2.
โครงการจัดส่งพนักงาน ส่วนตำบลและลูกจ้าง คณะ ผู้บริหาร สมาชิก ฯ เข้าอบรม / โครงการทัศนศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล คณะ       ผู้บริหารสมาชิกฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพพร้อมศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
200,000
สถานที่ฝึกอบรม ……..
สำนักปลัด













3.
โครงการจัดทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคณะ           ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกฯ
- เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทให้กับพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารฯ สมาชิกฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ สำหรับเป็นทุนการศึกษาฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานงบกลาง
420,000.-
สถานศึกษา  ………..
สำนักปลัด













   

5.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล  ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน  เทคโนโยลีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.






โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน อบต.เทพราช
- UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 750 W สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
6,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด















- ชุดรับแขก แบบโซฟาหนังเข้ามุม(ชุดใหญ่) พร้อมโต๊ะกลาง เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
14,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด















- ชั้นวางเอกสาร แบบ 3 ชั้น สูงไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว  จำนวน 10 ตัว ๆ 600 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
6,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด















- เครื่องกรองน้ำ แบบ 3 ท่อ พร้อมหลอดฆ่าเชื้อแบบ UV 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. ฯ
15,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด















- เครื่องบันทึกเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงเพื่อใช้ในการจัดประชุมต่าง ๆ ฯ  จำนวน   1  เครื่อง
6,490.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด















- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง  จำนวน 1 เครื่อง
25,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด













   

5.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการส่งเสริมการ              มีส่วนร่วมของประชาชน (การจัดเวทีประชาคม)
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคม     หมู่บ้าน ประชาคมตำบล เช่น จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ ค่าเอกสารต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดเวทีประชาคม ตั้งจ่ายจากเงิน     รายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
30,000.-
ตำบลเทพราช
สำนักปลัด













   

5.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.







































   

5.6 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร


ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำ  หมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 ตำบลเทพราช
- ตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับ โครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  271,900.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
271,900.-
หมู่ที่ 6 ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา













2.
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำ   หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลเทพราช
- ตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับ โครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  271,900.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
271,900.-
หมู่ที่ 15 ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา













3.
โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ภายในตำบลเทพราช
- ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของ อบต.และหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
100,000.-
ตำบลเทพราช
ส่วนโยธา














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

4.
โครงการเลี้ยงรับรองแขกผู้มาเยี่ยมเยียน อบต.
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองแขก เช่น รับรอง ผู้มาตรวจงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้ศึกษาดูงาน  หรือคณะเยี่ยมเยียนองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
50,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด













5.



โครงการประชาสัมพันธ์กิจการ อบต.เทพราช
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ หรือจ้างเหมาจัดทำสารคดีต่าง ๆ  หรือจ้างเหมาโฆษณา             ในลักษณะสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย ข้อความ สติกเกอร์ ฯลฯ ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด















- ค่าต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
12,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด















- ค่าจ้างจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด














ลำดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย

ดำเนินการ
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551







ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

6.
สนับสนุนการจัดตั้ง      ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างตำบลทุ่งปรัง
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  อำเภอสิชล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
50,000.-
อบต.เทพราช
สำนักปลัด
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