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เรื่อง การรายงานผลการดำเนิานประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
เรื่อง   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551
******************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.เทพราช   จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                      ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.เทพราช ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เทพราช 
    "แหล่งท่องเที่ยวเด่น เศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายั่งยืน"
ข. พันธกิจ ของอบต.เทพราช 
    1. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
    2. ก่อสร้าง บำรุงทางน้ำและทางบก
    3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    4. การจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย
    5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    8. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เทพราชได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้                    5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        1.1. แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม
        1.2  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
        2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
        2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
        2.3  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
        2.4  แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
        2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        2.6 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
        3.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
        3.2  แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
        3.3  แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าและแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ท้องถิ่น
        4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทน
        4.3 แนวทางการพัฒนาด้านจัดให้ระบบกำจัดขยะรวม การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน 
    5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        5.1 แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่
        5.2 แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน
        5.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
        5.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
        5.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บรายได้ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
        5.6 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
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ง. การวางแผนงบประมาณ
    

อบต.เทพราช ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2551-2553)               ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่           ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    

อบต.เทพราช ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2551-2553) เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2550 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2551-2553)   สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

	ยุทธศาสตร์
	2551

	2552

	2553


		โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	19

	7,140,000.00

	26

	8,535,000.00

	11

	3,310,000.00


	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	24

	4,340,000.00

	15

	1,685,000.00

	7

	1,880,000.00


	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	11

	2,325,000.00

	19

	2,690,000.00

	10

	1,860,000.00


	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5

	310,000.00

	5

	530,000.00

	7

	760,000.00


	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	18

	3,980,000.00

	2

	200,000.00

	2

	350,000.00


	รวม
	77

	18,095,000.00

	67

	13,640,000.00

	37

	8,160,000.00
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จ.ผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชผู้บริหารอบต.เทพราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
เมื่อวันที่   25  กันยายน  2550 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ   สามารถดำเนินการจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 


1. ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายสมโภชน์-บ้านเผียน หมู่ที่ 5  งบประมาณ  444,000 บาท


2. ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานสายคลองไทรใต้ หมู่ที่ 8  งบประมาณ  368,000 บาท


3. ปรับปรุง/บุกเบิกถนน หมู่ที่ 12 สายบ้านนายนิกร หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราชจดหมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง   งบประมาณ  311,000  บาท


4. บุกเบิกถนนสายบ้าน นายหวน -  เขาเตง หมู่ที่ 14   งบประมาณ  556,000 บาท


5. บุกเบิกถนนสายวังด้ง ? หนานช่องฟ้า(บุกเบิกหัวเขานนท์) หมู่ที่ 15 (ต่อเนื่อง)  งบประมาณ  249,000  บาท


6. โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ   งบประมาณ  139,500  บาท


7. ก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-บ้านนายถาวร หมู่ที่ 11   งบประมาณ  354,000  บาท


8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดเสาร์ – บ้านเผียน หมู่ที่ 13  งบประมาณ  444,000 บาท
9. โครงการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ ในการถมหลุมบ่อเพื่อปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลเทพราช   
งบประมาณ  299,000  บาท
10. โครงการติดตั้ง/ต่อเติม/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลเทพราช  งบประมาณ 70,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 2  อบต.เทพราช  งบประมาณ   279,750  บาท


2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 



- ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน (อนุบาล 3 ขวบ)  งบประมาณ 187,000 บาท



- ค่าอาหารเสริมนมอาหารกลางวัน   งบประมาณ  762,000  บาท



- วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)          งบประมาณ  416,166.80  บาท


3. โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลเทพราช  



- ค่าใช้ใช้ในการจัดงานแข่งขันกีฬา (เทพราชเกมส์) งบประมาณ 592,170 บาท



- อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนตำบลเทพราช  งบประมาณ  150,000 บาท
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- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล   งบประมาณ  20,000  บาท

 

4. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



- ค่าจัดงานประเพณีวัฒนธรรม   งบประมาณ  696,503 บาท


5. โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



- ค่าโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ    30,250 บาท


6. โครงการตำบลเทพราชปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ 76,200  บาท


7. โครงการสนับสนุนอำเภอในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม (อบต.ร่วมกับอำเภอ)



- อุดหนุนกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน
 งบประมาณ  10,000 บาท



- ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  งบประมาณ  53,000  บาท


8. โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ตำบลเทพราช งบประมาณ  197,900  บาท


9. โครงการอุดหนุนกิจกรรมการศึกษา(อบรมคุณธรรม จริยธรรม) โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์   งบประมาณ  40,000 บาท


10. โครงการสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลเทพราช  



- อุดหนุนสถานีอนามัยตำบลเทพราช  งบประมาณ  30,000 บาท



- อสม. ประจำหมู่บ้าน   งบประมาณ  150,000 บาท


11. โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตำลเทพราช



- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  256,000 บาท



- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณ  687,100 บาท


12. โครงการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา  ของเล่นเด็ก  ให้กับเด็กนักเรียน



- ค่าวัสดุการศึกษา  งบประมาณ  19,110 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ


1. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลเทพราช



- ค่าใช้จ่ายในการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล งบประมาณ 18,750 บาท



- ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ,กชช.2 ค ,ค่าบันทึกข้อมูล จปฐ. ,กชช.2 ค 
งบประมาณ 23,490 บาท


2. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลเทพราช



- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ 4
งบประมาณ 11,000 บาท
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3. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเผียน - อ่าวยางแดง (ส่งเสริมการท่องเที่ยว) งบประมาณ  360,000  บาท

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


1. โครงการประชาสัมพันธ์กิจการ อบต.เทพราช



- ค่าต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว๊ปไซด์  งบประมาณ  10,850 บาท



- ค่าจ้างจัดทำวารสาร  งบประมาณ  99,000  บาท



- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   งบประมาณ   8,100 บาท



- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/เพิ่มเติม ซุ้มประตูทางเข้า อบต. งบประมาณ                327,000 บาท



2. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในตำบลเทพราช



- ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของ อบต.และหมู่บ้าน  งบประมาณ 43,200 บาท


3. โครงการจัดส่งพนักงานตำบลและลูกจ้าง  คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ เข้าอบรม



- ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน   งบประมาณ  31,800  บาท 



- ค่าเดินทางไปราชการ  งบประมาณ  242,358  บาท 


4. โครงการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์    เครื่องใช้สำนักงาน อบต.เทพราช



- ค่าวัสดุสำนักงาน  งบประมาณ  405,486 บาท



- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณ   179,745 บาท



- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  งบประมาณ  528,877.50 บาท



- ค่าวัสดุการเกษตร(สารเคมี) งบประมาณ    10,210 บาท



- เครื่องสำรองไฟฟ้า   งบประมาณ  11,400  บาท



- ชั้นวางเอกสาร  งบประมาณ   5,500  บาท



- เครื่องกรองน้ำ   งบประมาณ   15,000 บาท



- เครื่องบันทึกเสียง   งบประมาณ    4,900  บาท



- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง  งบประมาณ  24,824 บาท


5. โครงการจัดตั้งศูนย์จัดซื้อ จัดจ้าง ตำบลทุ่งปรัง



- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง  งบประมาณ  25,000 บาท


6. โครงการจัดหารถตรวจการณ์   งบประมาณ   1,190,000  บาท


7. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 1   งบประมาณ   249,500  บาท


8. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ    งบประมาณ   55,000  บาท
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9. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 งบประมาณ  181,500 บาท


10. โครงการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง สมาชิก ฯ  (ทุนการศึกษาปริญญาตรี - โท)   งบประมาณ   235,910  บาท
สรุปผลตามรายยุทธศาสตร์
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	10
	3,234,500.-

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	12
	4,653,149.80.-

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	3
	394,490.-

	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	10
	3,885,160.50.-

	รวม
	35
	12,167,300.30.-




ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช WWW.THEPPHARAT.GO.TH
หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ   ณ   วันที่   12   ธันวาคม   พ.ศ.2551






(นายทวีโชค  สมเก่า)
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
ส่วนบนของฟอร์ม
	ชื่อโครงการ 
	หน่วยงานทีรับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
	 

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกระจ่าง ? ไสพลู หมู่ที่ 1 จดตำบลเปลี่ยน
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	659,500.00
	
	
	

	2. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านต่อเรือ ? ไสใหญ่ หมู่ที่ 2
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	354,900.00
	
	
	

	3. ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายสมโภชน์-บ้านเผียน หมู่ที่ 5
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	444,600.00
	
	
	

	4. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านไสแพ หมู่ที่ 7
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	359,600.00
	
	
	

	5. ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานสายคลองไทรใต้ หมู่ที่ 8
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	368,400.00
	
	
	

	6. ก่อสร้างถนน คสล. สายโชคดีต่อถนนประชาชื่น หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2)
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	354,900.00
	
	
	

	7. ปรับปรุง/บุกเบิกถนน หมู่ที่ 12 สายบ้านนายนิกร หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราชจดหมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	312,300.00
	
	
	


	8. บุกเบิกถนนสายบ้าน นายหวน ? เขาเตง หมู่ที่ 14
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	557,400.00
	
	
	

	9. บุกเบิกถนนสายวังด้ง ? หนานช่องฟ้า(บุกเบิกหัวเขานนท์) หมู่ที่ 15 (ต่อเนื่อง)
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	250,000.00
	
	
	

	10. โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	รายได้อื่น ๆ
	140,000.00
	
	
	

	11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-บ้านนายถาวร หมู่ที่ 11
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	354,000.00
	
	
	

	1. ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-บ้านเผียน หมู่ที่ 5
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	450,000.00
	
	
	

	2. ปรับปรุง/บุกเบิกถนน หมู่ที่ 11
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ
	100,000.00
	
	
	

	3. บุกเบิกและปรับปรุงถนนสายบ้านนายจรวย-เขาเตง หมู่ที่ 14
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ
	400,000.00
	
	
	

	4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการถมหลุมบ่อเพื่อปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	400,000.00
	
	
	

	5. ขยายเขตไฟฟ้าระดับตำบล
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	300,000.00
	
	
	

	6. ติดตั้ง/ต่อเติม/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	300,000.00
	
	
	

	7. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานกิจการประปา-งานผลิต
	500,000.00
	
	
	

	8. ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานกิจการประปา-งานผลิต
	300,000.00
	
	
	

	9. ก่อสร้างบ่อดักตะกอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานกิจการประปา-งานผลิต
	300,000.00
	
	
	

	10. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานกิจการประปา-งานผลิต
	500,000.00
	
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	12. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า หมู่ที่ 4
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้อื่น ๆ
	450,000.00
	
	
	

	13. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 2 อบต.เทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	279,750.00
	
	
	

	12. ส่งเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา
	100,000.00
	
	
	

	13. จัดหาอุปกรณ์การศึกษา ของเล่นเด็ก ให้กับเด็กนักเรียน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	150,000.00
	
	
	

	14. สนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป
	400,000.00
	
	
	

	15. จัดทำเวทีกิจกรรมเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา หมู่ที่ 3
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน
	200,000.00
	
	
	

	16. ก่อสร้างหอสมุดประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	300,000.00
	
	
	

	17. สนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข
	100,000.00
	
	
	

	18. สนับสนุนอำเภอในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดยาเสพติด
	50,000.00
	
	
	

	19. ตำบลเทพราชปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย
	30,000.00
	
	
	

	20. ตำบลเทพราชปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (หมา,แมว)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข
	50,000.00
	
	
	

	21. เสริมสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์
	10,000.00
	
	
	

	22. ตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่นให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
	200,000.00
	
	
	

	23. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
	300,000.00
	
	
	

	24. จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์
	200,000.00
	
	
	

	25. ส่งเสริมกลุ่มกีฬาตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	300,000.00
	
	
	

	26. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน ประชาชน ในตำบล
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	100,000.00
	
	
	

	27. ปรับปรุงสนามกีฬา เยาวชน และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ หมู่ที่ 8
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	30,000.00
	
	
	

	28. ดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
	100,000.00
	
	
	

	29. ก่อสร้างศาลาพระพุทธรูป อบต.เทพราช
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	20,000.00
	
	
	

	30. ส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
	200,000.00
	
	
	

	31. สนับสนุนอำเภอในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม (อบต .ร่วมกับ อำเภอ)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
	150,000.00
	
	
	

	32. งานประเพณีวันลอยกระทง ครั้งที่ 3 ณ ชลประทาน ท่าทน หมู่ที่ 13
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
	200,000.00
	
	
	

	33. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	300,000.00
	
	
	

	

	14. สร้างฝายน้ำล้นคลองด้วน บ้านต้นเนียง หมู่ที่ 3
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	650,000.00
	
	
	

	15. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเผียน - อ่าวยางแดง หมู่ที่ 10
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	360,900.00
	
	
	

	34. สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	30,000.00
	
	
	

	35. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	300,000.00
	
	
	

	36. จัดซื้อเครื่องครัว หมู่ที่ 4
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	70,000.00
	
	
	

	37. ต่อเติมอาคารกลุ่มสัจจะมังคุด หมู่ที่ 7
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ
	65,000.00
	
	
	

	38. สนับสนุนกองทุนปุ๋ย หมู่ที่ 13
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร
	100,000.00
	
	
	

	39. 80 พรรษา 80 พันฝาย 
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	200,000.00
	
	
	

	40. ปรับปรุงเส้นทางขึ้นสู่ น้ำตกอ่าวยางแดง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
	300,000.00
	
	
	

	41. ส่งเสริมการท่องเที่ยว (น้ำตกอ่าวยางแดง) หมู่ที่ 14 
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	300,000.00
	
	
	

	42. ส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่ที่ 15
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
	200,000.00
	
	
	

	

	

	43. ปลูกต้นไม้ตามสถานที่ราชการและที่สาธารณะ ตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
	30,000.00
	
	
	

	44. ปล่อยพันธุ์ปลาให้กับแหล่งน้ำสาธารณะในตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	100,000.00
	
	
	

	45. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ เช่น วัด/โรงเรียน/ สถานีอนามัย ในตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ
	100,000.00
	
	
	

	46. ดำเนินกิจกรรมการป้องกันไฟป่า
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันอัคคีภัย
	30,000.00
	
	
	

	47. สนับสนุนหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	50,000.00
	
	
	

	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	16. ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุและเอกสาร อบต.เทพราช
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	รายได้อื่น ๆ
	250,000.00
	
	
	

	17. ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	รายได้อื่น ๆ
	329,690.00
	
	
	

	18. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน อบต.เทพราช
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	รายได้อื่น ๆ
	360,000.00
	
	
	

	19. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	271,900.00
	
	
	

	20. ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ภายในตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	รายได้อื่น ๆ
	329,690.00
	
	
	

	21. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	271,900.00
	
	
	

	22. โครงการจัดหารถตรวจการณ์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,190,000.00
	
	
	

	23. ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	รายได้อื่น ๆ
	181,500.00
	
	
	

	48. อบรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ อบต.เทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร
	150,000.00
	
	
	

	49. จัดส่งพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกฯเช้าอบรม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร
	250,000.00
	
	
	

	50. จัดทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกฯ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร
	200,000.00
	
	
	

	51. ทัศนศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร
	250,000.00
	
	
	

	52. จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	300,000.00
	
	
	

	53. จัดหาโปรแกรมแผนที่ภาษี
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร
	150,000.00
	
	
	

	54. อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัด เก็บภาษี
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	40,000.00
	
	
	

	55. ต่อเติมอาคารสภาฯ หลังเก่า หมู่ที่ 1
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ
	250,000.00
	
	
	

	56. การจัดตั้งศูนย์จัดซื้อ จัดจ้าง ตำบลทุ่งปรัง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	100,000.00
	
	
	

	57. ประชาสัมพันธ์กิจการ อบต.เทพราช 
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์
	250,000.00
	
	
	

	58. เลี้ยงรับรองแขกผู้มาเยี่ยมเยียน อบต.
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	50,000.00
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ส่วนบนของฟอร์ม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เทพราช มีดังนี้
	 ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ 
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	1.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกระจ่าง ? ไสพลู หมู่ที่ 1 จดตำบลเปลี่ยน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	659,500.00
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

	2.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านต่อเรือ ? ไสใหญ่ หมู่ที่ 2
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	354,900.00
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.15 ม.

	3.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายสมโภชน์-บ้านเผียน หมู่ที่ 5
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	444,600.00
	เพื่อการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5เมตร ยาว 200เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร จำนวน 1 สาย

	4.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านไสแพ หมู่ที่ 7
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	359,600.00
	เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านสัญจรไปมามีความสะดวก
	ก่อสร้างถนน คสล.ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 4 เมตรไหล่ทางใช้หินคลุก 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย

	5.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานสายคลองไทรใต้ หมู่ที่ 8
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	368,400.00
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.15 เมตร

	6.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล. สายโชคดีต่อถนนประชาชื่น หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	354,900.00
	เพื่อเป็นถนนสัญจร ขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

	7.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุง/บุกเบิกถนน หมู่ที่ 12 สายบ้านนายนิกร หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราชจดหมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	312,300.00
	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	ปรับปรุง/บุกเบิกถนน

	8.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายบ้าน นายหวน ? เขาเตง หมู่ที่ 14
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	557,400.00
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงสัญจรและการขนส่ง สินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก
	บุกเบิกถนนฯ จำนวน 1 สาย

	9.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายวังด้ง ? หนานช่องฟ้า(บุกเบิกหัวเขานนท์) หมู่ที่ 15 (ต่อเนื่อง)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	250,000.00
	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้เดินทางมาท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
	บุกเบิกถนนสายวังด้ง-หนานช่องฟ้า จำนวน 1 สาย

	10.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ
	รายได้อื่น ๆ
	140,000.00
	เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับราษฎรที่ใช้รถใช้ถนน
	ไฟกระพริบ

	11.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-บ้านนายถาวร หมู่ที่ 11
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	354,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเดินทางอย่างสะดวก
	ถนน คสล.

	12.
	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า หมู่ที่ 4
	รายได้อื่น ๆ
	450,000.00
	เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า
	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

	13.
	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 2 อบต.เทพราช
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	279,750.00
	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 2
	คน

	14.
	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	สร้างฝายน้ำล้นคลองด้วน บ้านต้นเนียง หมู่ที่ 3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	650,000.00
	เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ 3 และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีน้ำใช้ในการเกษตร และเพาะพันธุ์ปลา
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองด้วน จำนวน 1 แห่ง 

	15.
	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเผียน - อ่าวยางแดง หมู่ที่ 10
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	360,900.00
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางไปแหล่ง ท่องเที่ยวน้ำตกอ่าวยางแดง
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางใช้หินผุ ข้างละ 0.50 เมตร

	16.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุและเอกสาร อบต.เทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	250,000.00
	เพื่อให้การดำเนินงานของ อบต.เทพราชมีความคล่องตัว
	ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ และเอกสาร อบต.เทพราช

	17.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	329,690.00
	เพื่อเฉลิมฉลองครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	ก่อสร้างซุ้มประตูริมถนน 2 ด้าน ประกอบข้อความ 2 ด้าน เสริมลวดลายไทย(ไฟเบอร์) พร้อมไฟประดับ กรอบพระบร

	18.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน อบต.เทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	360,000.00
	เพื่อให้การดำเนินงานของ อบต.มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานบริการประชาชน
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

	19.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	271,900.00
	เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 หลัง

	20.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ภายในตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	329,690.00
	เพื่อให้ชาวบ้านตำบลเทพราช ได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงทัน เหตุการณ์
	หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 13 หมู่บ้านอื่น ๆ 

	21.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	271,900.00
	เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 จำนวน 1 หลัง

	22.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดหารถตรวจการณ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,190,000.00
	เพื่อไว้สำหรับการบรรเทาสาธารณะภัยแก่ราษฎรในตำบล
	จำนวนรถตรวจการณ์

	23.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
	รายได้อื่น ๆ
	181,500.00
	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ของหมู่บ้าน
	อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11


ฉ การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.เทพราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จำนวนเงิน 4,985,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 4,985,000 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7
	2,421,500.00
	7
	2,421,500.00

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	360,000.00
	1
	360,000.00

	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	5
	2,203,500.00
	5
	2,203,500.00

	รวม
	13
	4,985,000.00
	13
	4,985,000.00} 


    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เทพราช ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ 
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายสมโภชน์-บ้านเผียน หมู่ที่ 5
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	444,600.00
	444,000.00
	10/2551
	15/08/2551
	45

	2.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานสายคลองไทรใต้ หมู่ที่ 8
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	368,400.00
	368,000.00
	13/2551
	01/10/2551
	45

	3.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุง/บุกเบิกถนน หมู่ที่ 12 สายบ้านนายนิกร หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราชจดหมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	312,300.00
	311,000.00
	2/2551
	08/02/2551
	60

	4.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายบ้าน นายหวน ? เขาเตง หมู่ที่ 14
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	557,400.00
	556,000.00
	4/2551
	27/02/2551
	60

	5.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายวังด้ง ? หนานช่องฟ้า(บุกเบิกหัวเขานนท์) หมู่ที่ 15 (ต่อเนื่อง)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	250,000.00
	249,000.00
	12/2551
	15/08/2551
	60

	6.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ
	รายได้อื่น ๆ
	140,000.00
	139,500.00
	6/2551
	27/06/2551
	45

	7.
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-บ้านนายถาวร หมู่ที่ 11
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	354,000.00
	354,000.00
	3/2551
	19/02/2551
	45

	8.
	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเผียน - อ่าวยางแดง หมู่ที่ 10
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	360,900.00
	360,000.00
	11/2551
	15/08/2551
	45

	9.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุและเอกสาร อบต.เทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	250,000.00
	249,500.00
	7/2551
	28/06/2551
	90

	10.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	329,690.00
	327,000.00
	5/2551
	18/04/2551
	60

	11.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน อบต.เทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	360,000.00
	255,500.00
	1/2551
	04/12/2550
	1

	12.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดหารถตรวจการณ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,190,000.00
	1,190,000.00
	3/2551
	20/06/2551
	30

	13.
	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
	รายได้อื่น ๆ
	181,500.00
	181,500.00
	9/2551
	11/07/2551
	60


ข้อมูล ณ 11/12/2551
ส่วนบนของฟอร์ม
	ขออนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2551
	[image: image4.png]





	

	[image: image5.wmf]โครงการที่อนุมัติแล้ว    [image: image6.wmf]โครงการที่ยังไม่อนุมัติ    


	
	
	
	
	

	ชื่อโครงการ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ชื่อโครงการ 
	หน่วยงานทีรับผิดชอบ
	ประเภทกิจกรรม
	งบตามแผน
	 
	
	
	
	
	

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	

	1. ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-บ้านเผียน หมู่ที่ 5
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	450,000.00
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	2. ปรับปรุง/บุกเบิกถนน หมู่ที่ 11
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ
	100,000.00
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	3. บุกเบิกและปรับปรุงถนนสายบ้านนายจรวย-เขาเตง หมู่ที่ 14
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ
	400,000.00
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	4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการถมหลุมบ่อเพื่อปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	400,000.00
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	5. ขยายเขตไฟฟ้าระดับตำบล
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
	300,000.00
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	6. ติดตั้ง/ต่อเติม/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลเทพราช
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
	300,000.00
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	7. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานกิจการประปา-งานผลิต
	500,000.00
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	8. ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานกิจการประปา-งานผลิต
	300,000.00
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	9. ก่อสร้างบ่อดักตะกอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานกิจการประปา-งานผลิต
	300,000.00
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	10. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานกิจการประปา-งานผลิต
	500,000.00
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	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	
	
	

	11. ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานท่าทน ? สี่แยกตลาดศุกร์ หมู่ที่ 11(ช่วงที่ 2)
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	450,000.00
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	12. ส่งเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา
	100,000.00
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	13. จัดหาอุปกรณ์การศึกษา ของเล่นเด็ก ให้กับเด็กนักเรียน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา
	150,000.00
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	14. สนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป
	400,000.00
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	15. จัดทำเวทีกิจกรรมเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา หมู่ที่ 3
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน
	200,000.00
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	16. ก่อสร้างหอสมุดประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	300,000.00
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	17. สนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข
	100,000.00
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	18. สนับสนุนอำเภอในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดยาเสพติด
	50,000.00
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	19. ตำบลเทพราชปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย
	30,000.00
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	20. ตำบลเทพราชปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (หมา,แมว)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข
	50,000.00
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	21. เสริมสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์
	10,000.00
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	22. ตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่นให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
	200,000.00
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	23. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
	300,000.00
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	24. จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์
	200,000.00
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	25. ส่งเสริมกลุ่มกีฬาตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	300,000.00
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	26. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน ประชาชน ในตำบล
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
	100,000.00
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	27. ปรับปรุงสนามกีฬา เยาวชน และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ หมู่ที่ 8
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	30,000.00
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	28. ดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
	100,000.00
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	29. ก่อสร้างศาลาพระพุทธรูป อบต.เทพราช
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	20,000.00
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	30. ส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
	200,000.00
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	31. สนับสนุนอำเภอในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม (อบต .ร่วมกับ อำเภอ)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
	150,000.00
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	32. งานประเพณีวันลอยกระทง ครั้งที่ 3 ณ ชลประทาน ท่าทน หมู่ที่ 13
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
	200,000.00
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	33. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	300,000.00
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	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	
	
	

	34. สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	30,000.00
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	35. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	300,000.00
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	36. จัดซื้อเครื่องครัว หมู่ที่ 4
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	70,000.00
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	37. ต่อเติมอาคารกลุ่มสัจจะมังคุด หมู่ที่ 7
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ
	65,000.00
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	38. สนับสนุนกองทุนปุ๋ย หมู่ที่ 13
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร
	100,000.00
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	39. 80 พรรษา 80 พันฝาย 
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร
	200,000.00
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	40. ปรับปรุงเส้นทางขึ้นสู่ น้ำตกอ่าวยางแดง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
	300,000.00
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	41. ส่งเสริมการท่องเที่ยว (น้ำตกอ่าวยางแดง) หมู่ที่ 14 
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง
	300,000.00
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	42. ส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่ที่ 15
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
	200,000.00
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	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	

	43. ปลูกต้นไม้ตามสถานที่ราชการและที่สาธารณะ ตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
	30,000.00
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	44. ปล่อยพันธุ์ปลาให้กับแหล่งน้ำสาธารณะในตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	100,000.00
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	45. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ เช่น วัด/โรงเรียน/ สถานีอนามัย ในตำบลเทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ
	100,000.00
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	46. ดำเนินกิจกรรมการป้องกันไฟป่า
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันอัคคีภัย
	30,000.00
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	47. สนับสนุนหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	50,000.00
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	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	
	
	

	48. อบรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ อบต.เทพราช
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร
	150,000.00
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	49. จัดส่งพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกฯเช้าอบรม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร
	250,000.00
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	50. จัดทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกฯ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร
	200,000.00
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	51. ทัศนศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร
	250,000.00
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	52. จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	300,000.00
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	53. จัดหาโปรแกรมแผนที่ภาษี
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร
	150,000.00
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	54. อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัด เก็บภาษี
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	40,000.00
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	55. ต่อเติมอาคารสภาฯ หลังเก่า หมู่ที่ 1
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ
	250,000.00
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	56. การจัดตั้งศูนย์จัดซื้อ จัดจ้าง ตำบลทุ่งปรัง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	100,000.00
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	57. ประชาสัมพันธ์กิจการ อบต.เทพราช 
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ์
	250,000.00
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	58. เลี้ยงรับรองแขกผู้มาเยี่ยมเยียน อบต.
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
	50,000.00
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ส่วนล่างของฟอร์ม
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